О  П  Ш  Т  И  Н  А   Д О Љ Е В А Ц

Ул. Николе Тесле  бр. 121, 18410  Дољевац

_____________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА – бр. 404-2-57/2016-05

Радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу

Настрешница за покривање пијачног простора

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

|  | Датум | Време |
| --- | --- | --- |
| Крајњи рок за подношење понуда | 03.11.2016. | 1500 часова |
| Отварање понуда | 03.11.2016. | 1515 часова |

Октобар , 2016.године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл.2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05 од 20.09.2016. године и Решења број 404-2-57/2016-05 од 20.09.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку радови на изградњи I ФАЗЕ

ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, рок извршења, место извршења радова, евентуално додатни радови и сл. | 4-12 |
| III | Техничка документација | 13 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 13-18 |
| V | Kритеријуми за доделу уговора | 18 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 19-56 |
| VII | Модели уговора | 57-79 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 80-89 |

Конкурсна документација садржи укупно 89 стране.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци  о наручиоцу:

- Наручилац: Општина Дољевац

- Адреса: ул. Николе Тесле, бр. 121, 18410 Дољевац

- Интернет страница : www.оpstinadoljevac.rs

- Врста поступка јавне набавке:

Предметна  јавна набавка  спроводи се  у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 404-2-57/2016-05 су  радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора.

Назив и ознака из општег речника: по општем речнику јавних набавки – ОРН 45213141-3 – Радови на изградњи надкривених пијаца.

- Партије:

Предметна јавна набавка је  обликована у  3 партије, и то:

Партија 1 – радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора;

Партија 2 – услуге надзора над  извођењем радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора;

Партија 3 – услуге техничког прегледа објекта - I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора

- Циљ поступка

Отворени поступак јавне набавке  спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

- Контакт

Лице за контакт: Службеник за јавне набавке Јадранка Николић

E-mail: opstina@opstinadoljevac.rs, тел. 018/4810-054, факс:018/4810-055.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС И ОБИМ РАДОВА,

Понуђени радови морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и морају бити у складу са датом техничком спецификацијом.

Крајњи рок извођења радова и пружања услуга је 6 месеци од дана потписивања уговора.

Место извођења радова и пружања услуга је простор „Зелене пијаце у Пуковцу“, на КП бр. 3055/1 у КО Пуковац.

ПРЕДМЕР РАДОВА, КОЈИ ЋЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ИЗВОЂЕЊА, НАДЗОРА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

| А | ПРЕДМЕР АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |
| --- | --- |
|  | I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |
|  |  | О П И С | Јединица мере | Количине |
| I | 1 | Скидање хумуса машинским путем у слоју од 30 cm у свему према пројекту са одвозом на депонију до 5km на делу површине платоа који није сада асфалтиран. Обрачун по m3 у збијеном стању. | m3 | 315.00 |
| I | 2 | Машински ископ земље III и IV категорије до пројектоване дубине коте утврђене геодетским мерењем на дубини од 0 до 0.2 m са одвозом земље на депонију. Обрачун по m3 у збијеном стању. | m3 | 210.00 |
| I | 3 | Ручни ископ за темеље самце и темељне греде земље III и IV категорије према димензијама из статичког прорачуна и графичких прилога. Ископану земљу одбацити на удаљеност до 3м од ивице рова и касније део разастрти око објекта а вишак извести камионом на депонију удаљену до 5км. Обрачун по m3 у збијеном стању. | m3 | 199.62 |
| I | 4 | Сабијање подтла по захтевима збијености од Ms=15Mpa машинским путем. Обрачун по m2 све комплет. | m2 | 1050.00 |
| I | 5 | Набавка и разастирање и збијање природне мешавине шљунка у слоју d= 10cm испод подне плоче и темеља самаца. Обрачун по m3 набијеног шљунка. | m3 | 294.00 |
|  |  | Укупно земљани радови: |  |  |
|  | II | БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ |  |  |
| II | 6 | Бетонирање тампонског слоја бетоном МB 20 испод темеља самаца дебљине 5cm. Обрачун по m2 све комплет. | m2 | 217.50 |
| II | 7 | Бетонирање темеља самаца у свему према статичком прорачуну и графичкој документацији бетоном MB 30. Арматура се обрачунава посебно. Обрачун по m3 све комплет. | m3 | 54.96 |
| II | 8 | Бетонирање темељних греда у свему према статичком прорачуну и графичкој документацији бетоном MB 30. Арматура се обрачунава посебно. Обрачун по m3 све комплет. | m3 | 45.83 |
| II | 9 | Набавка материјала, транспорт и израда АB пода платоа бетоном MB 20 d=10cm са мрежастом арматуром Q-188 (двострано) издељено на поља у оквиру растера стубова т.ј. темељних греда 8.4х8.4m. Спојницу залити битуменом. Обрачун по m2 све комплет са арматуром. | m2 | 1564.80 |
|  |  | Укупно бетонски и аб радови: |  |  |
|  | III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |
| III | 10 | Набавка материјала транспорт, сечење, исправљање, савијање, везивање и монтажа комплетне арматуре разне сложености и врсте. Обрачун по kg све комплет. | kg | 11000.00 |
|  |  | Укупно армирачких радова: |  |  |
|  | IV | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |
| IV | 11 | Набавка материјала, транспорт радионичка израда, монтажа и антикорозивна заштита са 2+2 слоја од по 15µ боје у алкалном или сличном систему. Доњи део стубова који су посебно угрожени корозијом заштитити епоксидном бојом. Извршити припрему за бојење пескарењем или чел. четкама. Радове извести у складу са статичким прорачуном и радионичком документацијом. |  |  |
|  |  |  | kg | 46600.00 |
|  |  | Укупно челичне конструкције: |  |  |
|  | V | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |
| V | 12 | Набавка, транспорт и покривање крова ČPP лимом TR 35/200/0.6 са потребним фазонским деловима. Обрачун све комплет по m2 косе површине | m2 | 2006.13 |
| V | 13 | Набавка, транспорт и уградња фасадне опшивке од ČPP лима ТR 35/200/0.6 са потребним фазонским деловима. Обрачун све комплет по m2 косе површине | m2 | 157.93 |
| V | 14 | Набавка, транспорт и уградња кровног покривача лексана d=12mm са потребним везним елементима и подконструкцијом. Обрачун све комплет по m2 . | m2 | 82.46 |
|  |  | Укупно покривачки радови: |  |  |
|  | VI | ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |
| VI | 15 | Набавка материјала транспорт израда и монтажа хор. висећег олука челичним поцинкованим лимом d=0.6mm RŠ 60cm у паду према сливнику и причвршћавањем за кров кукама од поцинкованог лима. Обрачун по m´ све комплет | m' | 235.60 |
| VI | 16 | Набавка материјала, транспорт и израда и уграђивање олучних вертикала пластифицираним поцинкованим лимом d=0.6mm RŠ 36cm са причвршћивањем за фасаду помоћу обујмица од бојеног поцинкованог флаха, са коленима и скретањима на носачима. Обрачун по m´ све комплет. | m' | 75.20 |
|  |  | Укупно лимарски радови: |  |  |
|  | VII | ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ |  |  |
| VII | 17 | Штемовање и разбијање постојећег бетона за израду темеља самаца и темељних греда надстрешнице. Претпоставља се да је бетон дебљине 15cm. У цену по m2 усвојити и транспорт штемованог бетона на депонију до 5кm. | m2 | 126.00 |
| VII | 18 | Набавка, транспорт и постављање металних тезги отвореног типа дим 160х80cm за продају зелене пијаце и мешовите робе. Обрачун по ком. | ком | 25.00 |
| VII | 19 | Набавка, транспорт и постављање металних тезги затвореног типа дим 160х80cm за продају зелене пијаце и мешовите робе. Обрачун по ком. | ком | 25.00 |
| VII | 20 | Оградни панели типа "Legi 3D" је димензија 1200x2500mm, израђен од хоризонталних жица дебљине 5mm, вертикалних дебљина 4mm, док су завршне жице дебљине 6mm, због додатног ојачања са стубом. Панел је израђен тако да је основна димензија окца 50x200mm, док је у пределу избочине димензија окца 50x50mm или слично. Панел има 3 хоризонталне "V" избочине - ојачања ограде. Панел је заштићен јединственом TRIPLEX технологијом. |  |  |
|  |  | Стубови LEGI "EK-PUR" ѕа ограду висине 1200 mm. Пресек стубова је 60x40x1,5 mm осовонски размак између стубова је 2520mm или слично. Стуб је укупне дужине 1200 mm. На стубовима се налазе отвори кроз које се учвршћује решеткасти панел ограде путем металних EK- спојница, инокс шрафова и матица. Отвори на задњој страни стуба затварају се пластичним чеповима, док се на врху стуба ставља пластична капа. Стубови ограде су топлоцинковани. | m´ | 186.00 |
| VII | 21 | Двокрилна капија LEGI "VARIO S", висине 1,2 m и ширине крила 2,5 m (1.25+1.25m). Рам капије израђен је од профила 80x40x3mm, испуна од LEGI "RS" панела са дебљином жице 7/7/5mm и осовинском димензијом окца 50x200mm или слично. Стубови капије су изграђени од профила 120x120x4mm, дужи за 600mm од висине капије због бетонирања истих у темељу. У цену капије улази комплетан прибор: штелујуће шарке, цилиндрична брава са 3 кључа, кваке, прихватник. Капија је топлоцинкована. Максимална ширина двокрилне капије може бити 8.00m (два крила по 4,0 метра). | ком | 2.00 |
| VII | 22 | Извођење свих радова паркинга шљунчано песковитe подлогe d=10cm и бетонски под од бетона МB 20, d =10cm, са ивичњацима. Обрачун по m2 све комплет. | m2 | 175.00 |
| VII | 23 | Набавка, транспорт и уградња хабајућег слоја асфалт бетона AB 11 дебљине d=4cm. Изводи се на укупној површини пијаце. Обрачун по m2 све комплет. | m2 | 2000.00 |

| Б | ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |
| --- | --- |
| I | НАПАЈАЊЕ |  |  |
| Ред. Бр. | Опис радова | јед.мере | кол |
| 1 | Ископ земље III категорије дубине рова од 0,8m ширине 0,3m ради полагања енергетских напојних каблова. Тачна дужина одредиће се мерењем на терену. | m´ | 50 |
| 2 | Набавка, испорука материјала, полагање и повезивање кабла типа PPOO-А 4x25 мм2 положеним у ров испод земље од стуба до IMO 1 и даље од IMO 1 до RT-Nad. Кабл прописно положити у постељицу од ситнозрнастог песка, обележити позор траком и заштитити Гал штитницима при проласку кроз земљу а при проласку кроз објекат на металним обујмицама. Плаћа се материјал и радна снага по метру дужном. Тачна дужина одредиће се мерењем на терену. | m´ | 75 |
| 3 | Затрпавање рова земљом из ископа са набијањем у слојевима.Тачна дужина одредиће се мерењем на терену. | m´ | 50 |
| 4 | Набавка, испорука материјала, полагање и повезивање проводника P/F 1x10mm2 положеним у зиду испод малтера за изједначење потенцијала у IMO орманима . Плаћа се по метру дужном. | m´ | 40 |
| 5 | Набавка материјала, израда, монтажа, повезивање и испитивање комплет измештеног мерно разводног ормана IMO у свему према једнополној шеми. IMO израдити од самогасивог материјала (полиестер ојачан стакленим влакнима) отпорног на атмосферске утицаје. Орман је ребрасти слободностојећи са косим кровом у заштити IP 54. Опрему монтирати на носачима бројила, на маскама аутоматских осигурача и опрему заштитно изоловати. Унутар табле обележити струјне кругове, а таблу снабдети једнополном шемом. На вратима ормана поставити и бравицу са цилиндром и кључем, застакљене отворе за очитавање бројила, и вратанца са бравицом за уклапање лимитатора. |  |  |
|  | Састав IMO-1 |  |  |
|  | Постоље SAB 800 за ношење KPK и IMO-1 |  |  |
|  | У делу KPK са постољима 3 ком од 100А и ножастим патронима NVT 40А , 3 ком, шином за нулу и уземљење. |  |  |
|  | Лимитатори MC 32 класе C 25 А1p 3 ком |  |  |
|  | Трофазно двотарифно бројило са интегрисаним уклопним сатом 10-40А, 1 ком |  |  |
|  | RNSsU клеме за прикључак кабла 4/16 1 ком |  |  |
|  | Редне стезаљке, проводници P/F за шемирање, натписне плочице и остали припадајући материјал. |  |  |
|  | Свега IMO 1 | ком | 1 |
| 6 | Набавка, испорука, израда, монтажа, повезивање и испитивање комплет разводне табле , а у свему према једнополним шемама. Разводну таблу монтирати у кућишту од два пута декапираног лима и уградити је на погодном месту на металном стубу конструкције надстрешнице. Унутар разводних табли обележити струјне кругове и ел. опрему а табле снабдети једнополном шемом. На вратима ормана уградидти гребенасте прекидаче за укључење расвете у надстрешници и главни прекидач. Плаћа се материјал и радна снага по комаду. |  |  |
|  | Састав RT - Nad |  |  |
|  | Орман димезија 400x600x200 1ком |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 25 10 U 3p 1ком |  |  |
|  | Фид склопка 40/0,5А 4p 1ком |  |  |
|  | аутоматски осигурачи MC 32/16А 8 ком |  |  |
|  | аутоматски осигурачи MC 32/10А 9 ком |  |  |
|  | контактор CN 41 220V 16А 2ком |  |  |
|  | гребенасти прекидач GS 16 54 U 8 ком |  |  |
|  | гребенасти прекидач GS 10 51 U 1 ком |  |  |
|  | форел са сондом 1 ком |  |  |
|  | Редне стезаљке, проводници P/F за шемирање, натписне плочице , уводници и остали припадајући материјал. Све комплет и материјал и радна снага по комаду |  |  |
|  | Свега RT-Nad | ком | 1 |
| 7 | Набавка, испорука материјала, уградња, повезивање и испитавање стандардне кутије за изједначавање потенцијала, у мокрим чворовима, кутије PS-49 монтирати у зиду испод малтера на погодном месту у мокром чвору проводником типа PP-Y 1x6 mm2 просечне дужине 20m. и повезати на заједничку шину разводних табли. На кутију за изједначавање потенцијала повезати све металне делове опреме у купатилу, инсталацију водовода и канализацију. Плаћа се материјал и радна снага по комаду. | ком | 1 |
|  | Свега Напајање |  |  |
| II | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА |  |  |
| 1 | Набавка, испорука материјала и израда сијаличног места спољне (надстрешница) расвете проводником типа PP00-Y 3x1,5mm2 положеним у PVC каналици дим 40x40mm монтираној по металној конструкцији надстрешнице просечне дужине 15m. У цену урачунати разводне и инсталационе кутије и остали ситан инсталациони материјал | ком | 28 |
| 2 | Набавка, испорука материјала, монтажа повезивање испитивање комплет светиљки. У цену урачунати светлосни извор одговарајуће снаге, предспојне направе и прибор за вешање светиљки. Плаћа се материјал и радна снага по комаду. Избор светиљки врши инвеститор. |  |  |
|  | Састав светиљки: |  |  |
|  | Рефлектор сличан типу EUROFLOOD 250W IP65 | ком | 28 |
|  | - MH сијалица са керамичким гориоником снаге 250W | ком | 28 |
|  | Свега Ел. инсталација осветљења |  |  |
| III | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕРМИЈЕ |  |  |
| 1 | Набавка, испорука материјала и израда монофазног шуко утичног места проводником PP00-Y 3x2,5mm2 положеним у PVC каналици дим 40x40mm монтираној по металној конструкцији надстрешнице просечне дужине 20m. У цену урачунати разводне и инсталационе кутије, монофазну OG шуко утичницу коју уградити у зиду на висини 1,5m од пода, и остали ситан инсталациони материјал. Плаћа се по комаду. | ком | 20 |
|  | Свега ел. инсталација термије |  |  |
| VII | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |
| 1 | Набавка, испорука, постављање и везивање челичне поцинковане траке P20 JUS N B4 901 FeZn 20x3 на одговарајуће потпоре на крову објекта и у зиду испод фасаде објекта који ће служити као одводни вод. | m´ | 380 |
| 2 | Набавка, испорука и постављање потпора за на кров JUS N B4 922. Све комплет. | ком | 330 |
| 3 | Набавка, испорука и постављање стезаљке за хоризонтални олук JUS N B4 908. Све комплет. | ком | 22 |
| 4 | Набавка, испорука материјала, израда и уградња хватаљке типа C 300 JUS N B4 902 на истуреним деловима крова. Плаћа се по комаду. | ком | 3 |
| 5 | Набавка испорука и израда мерног споја кога чини раставна спојница D JUS N B4 932 у кутији за мерни спој KMS. Све комплет. | ком | 12 |
| 6 | Набавка, испорука материјала и израда земних уводника од траке P 25 FeZn 25x4mm коју треба уградити на фасади објекта. Земне уводнике спојити са одводним водовима у раздвојнику, а са громобранским уземљивачем укрсним комадима. У току извођења радова предвидети земне уводнике за повезивање на громобрански уземљивач, вертикалне одводе олука, рамове металних врата. Плаћа се по метру дужном. | m´ | 85 |
| 7 | Набавка, испорука материјала, уградња и повезивање вертикалних одвода олука са земним уводницима траком P 25 и укрсним комадом, а за олук обујмицом типа B JUS N B4 914P. Плаћа се по комаду. | ком | 16 |
| 8 | Набавка, испорука материјала и израда темељног громобранског уземљивача од траке P 25 FeZn 25x4 коју треба уградити у темељ у фази истог. Траку P 25 уградити у доњем делу арматуре и на размаку од 1m заварити је на арматуру. Места спојева заштитити од корозије фарбањем. Овом позицијом обухватити и полагање поцинковане траке за уземљење стубова дворишне расвете. Ову траку положити тако да се споји са темељним уземљивачем, а који ће чинити јединствен систем уземљивача. Темељни уземљивач спојити са земним уводницима укрсним комадима. Плаћа се по метру. | m´ | 280 |
| 9 | Набавка испорука материјала и повезивање свих металних делова на крову и фасади са громобранском инсталацијом, а што није обухваћено посебном позицијом . Плаћа се паушално. | паушал. | 1 |
| 10 | Испитивање и мерење отпора петље, опремање ревизионе књиге и прибављање атеста. Плаћа се паушално. | паушал | 1 |
|  | Свега громобранска инсталација |  |  |
| VIII | ЗАВРШНИ РАДОВИ И ОДРЕДБЕ |  |  |
| 1 | Након завршеног рада на извођењу унапред наведених инсталација извођач радова је дужан да изврши: |  |  |
|  | - отклањање евентуалних техничких и естетских грешака на извођењу инсталација у објекту |  |  |
|  | - чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта |  |  |
|  | - по завршеном прегледу изведених радова треба извршити Законски предвиђена испитивања |  |  |
|  | - испитати заштите од напона додира |  |  |
|  | - мерења отпора изолације и прелазног отпора уземљивача чији резултати морају бити у границама датих вредности у дописима. |  |  |
|  | комплетирање завршних радова на напред описан начин уз сва наведена испитивања давања атеста и упутства као и пуштање инсталације и предаје исте инвеститору на употребу | паушал | 1 |

| V | ПРЕДМЕР ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА |
| --- | --- |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| бр. поз. | Опис радова | Мера | Количина |
| 1,001 | Раскопавање асфалтних површина ван објекта ради проласка каналских ровова водовода и канализације, ширине у зависности од пречника цевовода и њихово враћање у првобитно стање. Обрачунава се и плаћа по m². | m² | 8.50 |
| 1,002 | Машински ископ земље за каналске ровове и канализационе ревизионе и водоводне шахте у терену III категорије,са одбацивањем ископаног материјала на једну страну рова. Обрачун по m3 ископаног рова. | m3 | 350.50 |
| 1,003 | Фино планирање дна каналских ровава канализације у одговарајућем нагибу за полагање канализационих цеви и ровова за водоводне цеви. Обрачунава се и плаћа по m². | m² | 250.00 |
| 1,004 | Набавка,транспорт и убацивање песка у ров испод, изнад и поред цеви са подбијањем око цеви у укупном слоју од 10+D+10cm. Обрачун по m³ убаченог песка. | m3 | 75.00 |
| 1,005 | Набавка, транспорт и убацивање шљунка у каналске ровове ради затрпавања рова изнад водоводних и канализационих цеви. Обрачунава се и плаћа по m³. | m3 | 270.00 |
| 1,006 | Одвоз вишка земље, настале ископом каналског рова канализације, по затрпавању рова на за то унапред одређену депонију, од стране инвеститорана, удаљености не већу од 5 km. Обрачунава се и плаћа по m³. | m3 | 350.50 |
| 1,007 | Набавка потребног материјала и израда комплет ревизионог шахта од набијеног бетона MB30-V4 са Адитивима за водонепропусност, димензија према Детаљима датим у пројекту.У цену је урачуната набавка, транспорт, справљање и неговање бетона. | ком. | 22.00 |
| 1,008 | Пробијање отвора у темељним зидовима за пролаз водоводних и канализационих цеви. Обрачун по комаду. | ком. | 12.00 |
| 1,009 | Набавка потребног материјала и израда комплет контролних хидрантских шахти од набијеног бетона МБ20 са адитивима за водонепропусност, димензија према детаљима датим у пројекту. У цену је урачуната набавка, транспорт, справљање и неговање бетона за дно зидове И горњу плочу, малтерисање зидова цементним малтером у два слоја са глачањем до црног сјаја, уградњу пењалица, потребне оплате за горњу плочу. Обрачун по кумплету урађеног шахта. | ком. | 2.00 |
| 1,010 | Набавка потребног материјала и израда комплет водомерног шахта од набијеног бетона MB30-V4 са адитивима за водонепропусност, димензија према детаљима датим у пројекту. У цену је урачуната набавка, транспорт, справљање, неговање бетона за дно зидова и горњу плочу, малтерисање зидова цементним малтером у два слоја са глачањем до црног сјаја, уградњу пењалица, потребне оплате за Горњу плочу. Обрачун по комплету урађеног шахта. | ком. | 1.00 |
| 2 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА |  |  |
| бр. поз. | Опис радова | Мера | Количина |
| 2,001 | Набавка потребног материјала и извођење прикључка новопројектоване на постојећу уличну водоводну мрежу у свему према захтеву и спецификацији надлежног ЈКП. Обрачун по комплету изведеног прикључка. | ком. | 1.00 |
| 2,002 | Набавка транспорт и уградња челичног овалног затварача са уградјеном гарнитуром (ЕКО ВЕНТИЛ) за радни притисак 10 бара. Затварач уградити у рову на мрежи иза прикључка на градску водоводну мрежу. У цену урачунати сав потребан спојни материал. Обрачун по комплету уграђеног и испитаног затварача DN 100мм. | ком. | 1.00 |
| 2,003 | Набавка транспорт и уградња челичног овалног затварача са точком за затварање за радни притисак 10 бара. У цену урачунати сав потребан спојни материал и завртање, спајање затварача и осталих елемената на фланшу. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног затварача DN 100mm. | ком. | 1.00 |
| 2,004 | Набавка транспорт и уградња челичног овалног затварача са испустом и точком за затварање за радни притисак 10 бара. У цену урачунати сав потребан спојни материал и завртање, спајање затварача и осталих елемената на фланшу. Обрачун по комаду комплет уграђеног и испитаног затварача DN 100mm. | ком. | 1.00 |
| 2,005 | Набавка транспорт и уградња ливено-гвоздене неповратне клапне за NP 10 бара. У цену урачунати сав потребан спојни материал и завртање, спајање клапне и осталих елемената на фланшу. Обрачун по комаду комплет уградјеног и испитаног затварача DN 100mm. | ком. | 1.00 |
| 2,006 | Набавка транспорт и уградња ливено гвозденог хватача нечистоћа за NP 10 бара. У цену урачунати сав потребан спојни материал и завртање, спајање хватача и осталих елемената на фланшу. Обрачун по комаду комплет уградјено и испитано. |  |  |
|  | DN80 | ком. | 1.00 |
|  | DN40 | ком. | 1.00 |
| 2,007 | Набавка транспорт и уградња челичног монтажнодемонтажног елемента за NP 10 бара. У цену урачунати сав потребан спојни материал и завртање. Обрачун по комаду комплет изведено и испитано. |  |  |
|  | MDDA DN 100mm. | ком. | 1.00 |
| 2,008 | Набавка и монтажа хоризонталног водомера типа: VWV-H “INSA”-ZEMUN са потребним спојним материјалом. Обрачун по комаду комплет уградјено и испитано. |  |  |
|  | VWV-H DN 80mm са контролним. | ком. | 1.00 |
|  | VWV-H DN 40mm. | ком. | 1.00 |
| 2,009 | Набавка, транспорт и полагање у припремљеном рову водоводних цеви од полиетилена високе густине HDPE PE-100 за PN 10 са потребним спојним материјалом. Спајање цеви са фазонским елементима електрофузионом варење. У цену урачунати цеви и фазонске комаде комплетно по m´. Обрачун по m´ изведене мреже. |  |  |
|  | PE DN 110 mm. | m' | 270.00 |
|  | PE DN 50 mm. | m' | 27.00 |
|  | PE DN 40 mm. | m' | 36.00 |
|  | PE DN 25 mm. | m' | 10.80 |
| 2,010 | Набавка и монтажа неповратног вентила са навојним спојем за монтажу на заобилазном воду постројења за повишење притиска. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | Ø100 mm. | ком. | 6.00 |
| 2,011 | Набавка и монтажа кугластог вентила са навојним спојем и испусном славином за NP10. обрачун по комаду. |  |  |
|  | Ø65 mm. | ком. | 2.00 |
|  | Ø100 mm. | ком. | 6.00 |
| 2,012 | Набавка транспорт и монтажа спољних надземних хидраната са потребним фазонским елементима и повезивањем на ливеногвоздени фазонски комад SL DN80mm. Хидрани морају имати две прикључне спојке Ø52mm-тип “C”и једну спојкуØ75mm-тип “B” Обрачун по комаду комплетно монтираног, испитаног и пуштеног у рад хидранта. | ком. | 3.00 |
| 2,013 | Набавка и монтажа спољних самостојећих лимених противпожарних ормана HO-NH величине 1105x564x252 mm. стандардном опремом -тревира црево Ø52mm или Ø75mm 15m. 4ком. -кључ надземног хидранта . -млазница са засуномØ52mm Обрачун по комаду комплетно монтирано. | ком. | 3.00 |
| 2,014 | Испитивање изведених пожарних хидраната на хидраулички притисак сходно важећим прописима и давањем потврда о испитивању истих. Обрачунава се и плаћа по комаду испитаног хидранта. | ком. | 3.00 |
| 2,015 | Испитивање изведене водоводне мреже на хидраулички притисак сходно важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном испитане водоводне мреже. | m' | 343.80 |
| 2,016 | Испирање и дезинфекција хлором изведене водоводне мреже сходно важећим прописима, као и прибављање потребне документације о извршеном. Обрачунава се и плаћа по метру дужном испиране и дезинфиковане водоводне мреже. | m' | 343.80 |
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |
| Број позиције | Опис радова | Мера | Количина |
| 3,001 | Набавка потребног материјала и израда прикључка канализационе мреже на уличну канализациону мрежу. У цену су урачунати, фазонске елементе као и сав потребан спојни материјал за повезивање цеви. Обрачун по комаду изведеног прикључка. |  |  |
|  | Ø200 mm. | ком. | 4.00 |
| 3,002 | Набавка, транспорт и уградња PVC канализационих цеви за уградњу ван објекта класе тврдоће SN4. Спајање цеви гуменим дихтунгом. Ценом обухваћшена сва штемовања, сви отвори у темељним зидовима, радну снагу, фазонске елементе као и сав потребан спојни материјал за повезивање цеви. Обрачунава се и плаћа по метру дужном уграђене мреже заједно са свим фазонским комадима. |  |  |
|  | PVC Ø110 mm. | m' | 32.55 |
|  | PVC Ø160 mm. | m' | 312.30 |
|  | PVC Ø200 mm. | m' | 237.30 |
| 3,003 | Набавка, транспорт и монтажа у свему према упутству произвођача уличних сливника од полимербетона 450mm, за саобраћајно оптерећење калсе D400, и ребрастом решетком од модуларног лива. У цену монтаже урачунати потребан ископ радне јаме, одвоз ископаног материјала, набавку и израду бетонске подлоге од бетона MB20, као и све потребне фазонске комаде,средство за спајање, као и сама решетка. Коплет чине следеће целине уличног сливника - ниски, кратког рукавца: Сливничка решетка, корпа, прстен за изједначавање притиска, рукавац и дно. Комплет завршено, испитано и спремљено за употребу плаћа се по комаду уграђеног сливника. | ком. | 15.00 |
| 3,004 | Испитивање канализационе мреже на пропоусност и вододрживост. Обрачун по m’ испитане мреже. | m´. | 582.15 |

НАПОМЕНА:

*У свим позицијама предмера обухватити набавку, транспорт, истовар, складиштење и монтажу опреме и материјала.

Радове планирати и организовати на начин да се омогући функционисање пијаце пијачним даном (ПОНЕДЕЉКОМ – до 14 часова) - и у складу с тим дати рок за извођење радова.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пројектно техничка документација се може преузети у просторијама општине Дољевац – на адреси: Николе Тесле 121., 18410 Дољевац у канцеларији број 22., сваког радног дана у времену од 8-14,00 часова.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке – мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ (важи за Партију 1.) | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | Да је понуђач у годишњем финансијском извештају за 2015. годину исказао пословне приходе у најмањем износу од 50 милиона динара, да није пословао са губитком и да није имао евидентираних неизмирених обавеза у последње три године. |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да је понуђач у претходне три године, извео радове (важи за Партију 1.), вршио услуге надзора или вршио услуге техничког прегледа за потребе издавања употребне дозволе (важи за Партију 2. и 3.), најмање на три објекта високоградње од челичних конструкција, укупних површина од најмање 1.000 m2. |  |
| 2. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ (важи за Партију 1.) |  |
|  | Да понуђач најмање поседује следећу опрему (евидентирану у књиговодственим картицама за основна средства, пописним листама основних средстава, или за коју поседује рачуне, уговоре и сличне доказе) : - ауто дизалицу или статичну грађевинску дизалицу за висине веће од 10m, најмање носивости 3t, - 2 кипер камиона; - ауто миксер за транспорт бетона; - професионални вибро ваљак за асфалтирање, за које треба поседовати важеће саобраћајне дозволе, и - 3 апарата за електролучно заваривање, - металне скеле - 300m2. У оквиру понуде доставити попуњен Образац изјаве о техничкој опремљености (Образац 11.) |  |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Од понуђача се захтева да има најмање 10 радника који су у сталном радном односу (важи за Партију 1.), од којих најмање: - 3 атестирана вариоца за електролучно заваривање (важи за Партију 1.), и - једног лиценцираног одговорног извођача грађевинских радова из области нискоградње и високоградње са поседовањем бар једне од важећих лиценци број 400, 401, 410, 411 или 412 уз коју се обавезно прилаже доказ – потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је лиценца још увек важећа (важи за све партије). |  |

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре и који је јавно доступан на интернет страници  Агенције за привредне регистре не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) , сходно члану 78. Закона.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, је дужан да наручиоцу пре доношења одлуке о додели уговора достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а наручилац може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Копија завршног рачуна за 2015. годину и потврда Народне банке Србије да понуђач у последње три године пре објављивања јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био неликвидан, с тим да понуђач није у обавези да доставља ове доказе уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије односно Агенције за привредне регистре.

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Оверене потврде од стране наручиоца, или копије окончаних ситуација, или уговора о изведеним радовима или пруженим услугама (у складу са приложеном Референц листом).

- Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Копија књиговодствених картица за основна средства, пописне листе основних средстава на дан 31.12.2015., рачуни, уговори и сл..

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Копија образца М, копија лиценце које издаје Инжењерска комора Србије и потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је лиценца још увек важећа, копија атеста или сертификата за вариоце.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- за доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs и

- за доказ из члана 76.  ЗЈН понуђачи о испоњености финансијских капацитета, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs и интернет страници Народне банке Србије - http://www.nbs.rs/ .

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

  - Избор најповољније понуде за Партију 1. ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда” и то:

- Понуђена цена			- 90 пондера

- Понуђени рок                     	- 10 пондера

| К Р И Т Е Р И Ј У М И | Број пондера |
| --- | --- |
| 1. Ц Е Н А УСЛУГА | 90 |
| Број пондера (n) = 90 х Најниже понуђена ценa понуђена цена |
| 2. ПОНУЂЕНИ РОК | 10 |
| Број пондера (n) = 10 х Најкраћи рок Понуђени рок |

1.2  Избор најповољније понуде за Партију 2. ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена”

1.3  Избор најповољније понуде за Партију 3. ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена”

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА:

  - ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА (за Партију 1)

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је исказао већи пословни капацитет (референце), а уколико су понуде исте и по једном и другом оцењеном критеријуму, изабраће се понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок, или, ако су и у томе истоветне, у коначном биће изабрана она понуда која је прва примљена и заведена код наручиоца.

  - СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ (за Партију 2. и 3.)

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је исказао већи пословни капацитет, а уколико су понуде и у томе истоветне, у коначном биће изабрана она понуда која је прва примљена и заведена код наручиоца.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следеће обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Образац менично писмо – овлашћење (Образац 7)

- Образац захтева за регистрациј/брисање менице (Образац 8)

- Образац – Списак референци (Образац 9.)

- Образац изјаве о  достављању  полисе осигурања (Образац 10.)

- Образац – Потврдо о реализацији раније закључених уговора (Образац 11.)

- Образац изјаве о техничкој опремљености (Образац 12.) .

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

  - Образац понуде за Партију 1.

Понуда бр. ____________ од _________2016. године, за јавну набавку у  отвореном поступку, радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05 од 20.09.2016. године.

(1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

(2)  ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: јавнa набавкa радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора, број 404-2-57/2016-05 од 20.09.2016. године

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана) |  |
| Рок и начин плаћања | 30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 30% радова 30% уговорене вредности - по другој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 60% радова 30% уговорене вредности - по окончанчаној ситуацији 10% - по позитивном техничком прегледу објекта Најкасније у року од 28 дана по овери ситуација, односно позитивном техничком прегледу објекта |
| Рок извођења радова – исказати у календарским данима (не краћим од 45 дана и не дужим од 180 дана од дана увођења у посао). |  |
| Гарантни рок (не краћи од 24 месеци) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

  - Образац понуде за Партију 2.

Понуда бр. ____________ од _________2016. године, за услуге надзора над извођењем радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05 од 20.09.2016. године.

(1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

(2)  ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: јавнa набавкa услуге надзора над извођењем радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана) |  |
| Рок и начин плаћања | 30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији 30% од уговорене вредности - по другој привременој ситуацији 30% од уговорене вредности - по окончаној ситуацији 10% од уговорене вредности - по позитивном техничком прегледу објекта Најкасније у року од 28 дана по овери ситуација, односно позитивном техничком прегледу објекта |
| Рок пружања услуга |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

  - Образац понуде за Партију 3.

Понуда бр. ____________ од _________2016. године, за услуге техничког прегледа објекта - I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05 од 20.09.2016. године.

(1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

(2)  ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум 					                          Понуђач

М. П.

_____________________________			      ________________________________

(4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

(5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: јавнa набавкa услуге техничког прегледа објекта - I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05.

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) |  |
| Рок и начин плаћања: | Најкасније у року од 28 дана по испостављању рачуна за извршене услуге техничког прегледа објекта (позитивног) |
| Рок пружања услуга – (исказати у календарским данима по испостављању окончане ситуације): |  |

Датум 					                                 Понуђач

М. П.

_____________________________			          ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

2.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – за Партију 1.

| А | ПРЕДМЕР АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |
| --- | --- |
|  |  | О П И С | Јединица мере | Количине | Цена по јединици без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
|  | I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| I | 1 | Скидање хумуса машинским путем у слоју од 30цм у свему према пројекту и геоеханичком елаборату са одвозом на депонију до 5км на делу површине платоа који није сада асфалтиран. Обрачун по m3 у збијеном стању. | m3 | 315.00 |  |  |
| I | 2 | Машински ископ земље III и IV категорије до пројектоване дубине коте утврђене геодетским нерењем на дубини од 0 до 0.2 m са одвозом земље на градску депонију. Обрачун по m3 у збијеном стању. | m3 | 210.00 |  |  |
| I | 3 | Ручни ископ за темеље самце и темељне греде земље III и IV категорије према димензијама из статичког прорачуна и графичких прилога . Ископану земљу одбацити на удаљеност до 3м од ивице рова и касније део разастрти око објекта а вишак извести камионом на депонију удаљену до 5км. Обрачун по m3 у збијеном стању. | m3 | 199.62 |  |  |
| I | 4 | Сабијање подтла по захтевима збијености од Ms=15Mpa машинским путем. Обрачун по m2 све комплет. | m2 | 1050.00 |  |  |
| I | 5 | Набавка и разастирање и збијање природне мешавине шљунка у слоју d = 10cm испод подне плоче и темеља самаца. Обрачун по m3 набијеног шљунка. | m3 | 294.00 |  |  |
|  |  | Укупно земљани радови: |  |  |  |  |
|  | II | БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ |  |  |  |  |
| II | 6 | Бетонирање тампонског слоја бетоном МБ20 испод темеља самаца дебљине 5цм. Обрачун по m2 све комплет. | m2 | 217.50 |  |  |
| II | 7 | Бетонирање темеља самаца у свему према статичком прорачуну и графичкој документацији бетоном MB 30 . Арматура се обрачунава посебно. Обрачун по m3 све комплет. | m3 | 54.96 |  |  |
| II | 8 | Бетонирање темељних греда у свему према статичком прорачуну и графичкој документацији бетоном MB 30. Арматура се обрачунава посебно. Обрачун по m3 све комплет. | m3 | 45.83 |  |  |
| II | 9 | Набавка материјала, транспорт и израда АБ пода платоа бетоном MB 20 д=10цм са мрежастом арматуром Q-188 (двострано) издељено на поља у оквиру растера стубова т.ј. темељних греда 8.4х8.4м. Спојницу залити битзуменом. Обрачун по m2 све комплет са арматуром. | m2 | 1564.80 |  |  |
|  |  | Укупно бетонски и аб радови: |  |  |  |  |
|  | III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| III | 10 | Набавка материјала транспорт, сечење, исправљање, савијање, везивање и монтажа комплетне арматуре разне сложености и врсте.. Обрачун по кг све комплет. | кг | 11000.00 |  |  |
|  |  | Укупно армирачких радова: |  |  |  |  |
|  | IV | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |  |  |
| IV | 11 | Набавка материјала, транспорт радионичка израда, монтажа и антикорозивна заштита са 2+2 слоја од по 15 боје у алкалном или сличном систему. Доњи део стубова који су посебно угрожени корозијом заштитити епоксидном бојом. Извршити пропрему за бојење пескарењем или чел. четкама. Радове извести у складу са статичким прорачуном и радионичком документацијом. |  |  |  |  |
|  |  |  | кг | 46600.00 |  |  |
|  |  | Укупно челичне конструкције: |  |  |  |  |
|  | V | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| V | 12 | Набавка , транспорт и покривање крова ЧПП лимом ТР 35/200/0.6 са потребним фазонским деловима. Обрачун све комплет по m2 косе површине | m2 | 2006.13 |  |  |
| V | 13 | Набавка , транспорт и уградња фасадне опшивке од ЧПП лима ТР 35/200/0.6 са потребним фазонским деловима. Обрачун све комплет по m2 косе површине | m2 | 157.93 |  |  |
| V | 14 | Набавка , транспорт и уградња кровног покривача лексана д=12мм са потребним везним елементима и подконструкцијом. Обрачун све комплет по m2 . | m2 | 82.46 |  |  |
|  |  | Укупно покривачки радови: |  |  |  |  |
|  | VI | ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| VI | 15 | Набавка материјала транспорт израда и монтажа хор. висећег олука челичним поцинкованим лимом д=0.6mm РШ 60cm у паду према сливнику и причвршћавањем за кров кукама од поцинкованог лима .Обрачун по m све комплет | m' | 235.60 |  |  |
| VI | 16 | Набавка материјала , транспорт и израда и уграђивање олучних вертикала пластифицираним поцинкованим лимом д=0.6mm РШ 36цм са причвршћивањем за фасаду помоћу обујмица од бојеног поцинкованог флаха , са коленима и скретањима на носачима. Обрачун по m све комплет. | m' | 75.20 |  |  |
|  |  | Укупно лимарски радови: |  |  |  |  |
|  | VII | ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ |  |  |  |  |
| VII | 17 | Штемовање и разбијање постојећег бетона за израду темеља самаца и темељних греда надстрешнице. Претпоставља се да је бетон дебљине 15цм. У цену по м2 усвојити и транспорт штемованог бетона на депонију до 5км . | m2 | 126.00 |  |  |
| VII | 18 | Набавка, транспорт и постављање металних тезги отвореног типа дим 160х80цм за продају зелене пијаце и мешовите робе. Обрачун по ком. | ком | 25.00 |  |  |
| VII | 19 | Набавка, транспорт и постављање металних тезги затвореног типа дим 160х80цм за продају зелене пијаце и мешовите робе. Обрачун по ком. | ком | 25.00 |  |  |
| VII | 20 | Оградни панели типа "Legi 3D" је димензија 1200x2500mm, израђен од хоризонталних жица дебљине 5mm, вертикалних дебљина 4mm, док су завршне жице дебљине 6mm,због додатног ојачања са стубом. Панел је израђен тако да је основна димензија окца 50x200mm, док је у пределу избочине димензија окца 50x50mm или слично. Панел има 3 хоризонталне "V" избочине - ојачања ограде. Панел је заштићен јединственом TRIPLEX технологијом . |  |  |  |  |
|  |  | Стубови LEGI "EK-PUR" ѕа ограду висине 1200 mm. Пресек стубова је 60x40x1,5 mm осовонски размак између стубова је 2520mm или слично. Стуб је укупне дужине 1200 mm. На стубовима се налазе отвори кроз које се учвршћује решеткасти панел ограде путем металних EK- спојница, инокс шрафова и матица. Отвори на задњој страни стуба затварају се пластичним чеповима, док се на врху стуба ставља пластична капа. Стубови ограде су топлоцинковани. | м | 186.00 |  |  |
| VII | 21 | Двокрилна капија LEGI "VARIO S", висине 1,2 m и ширине крила 2,5 m (1.25+1.25m). Рам капије израђен је од профила 80x40x3mm, испуна од LEGI "RS" панела са дебљином жице 7/7/5mm и осовинском димензијом окца 50x200mm или слично. Стубови капије су изграђени од профила 120x120x4mm, дужи за 600mm од висине капије због бетонирања истих у темељу. У цену капије улази комплетан прибор: штелујуће шарке, цилиндрична брава са 3 кључа,кваке, прихватник. Капија је топлоцинкована. Максимална ширина двокрилне капије може бити 8.00m (два крила по 4,0 metra). | ком | 2.00 |  |  |
| VII | 22 | Извођење свих радова паркинга шљунчано песковитe подлогe d=10цм и бетонски под од бетона МБ20, d =10цм, са ивичњацима. Обрачун по м2 све комплет. | м2 | 175.00 |  |  |
| VII | 23 | Набавка, транспорт и уградња хабајућег слоја асфалт бетона AB 11 дебљине д=4цм. Изводи се на укупној површини пијаце. Обрачун по м2 све комплет. | м2 | 2000.00 |  |  |

| Б | ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |
| --- | --- |
| Број позициј | О П И С | Јединица мере | Количине | Цена по јединици без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| I | НАПАЈАЊЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ископ земље III категорије дубине рова од 0,8м ширине 0,3м ради полагања енергетских напојних каблова . Тачна дужина одредиће се мерењем на терену. | m | 50 |  |  |
| 3 | Набавка, испорука материјала, полагање и повезивање кабла типа ППОО-А 4x25 мм2 положеним у ров испод земље од стуба до ИМО 1 и даље од ИМО 1 до РТ-Над. Кабл прописно положити у постељицу од ситнозрнастог песка, обеле`ити позор траком и заштитити Гал штитницима при проласку кроз земљу а при проласку кроз објекат на металним обујмицама. Плаћа се материјал и радна снага по метру дужном.Тачна дужина одредиће се мерењем на терену. | m | 75 |  |  |
| 4 | Затрпавање рова земљом из ископа са набијањем у слојевима.Тачна дужина одредиће се мерењем на терену. | m | 50 |  |  |
| 5 | Набавка, испорука материјала, полагање и повезивање проводника П/Ф 1x10мм2 положеним у зиду испод малтера за изједначење потенцијала у ИМО орманима . Плаћа се материјал и радна снага по метру дужном. | m | 40 |  |  |
| 7 | Набавка материјала, израда, монтажа, повезивање и испитивање комплет измештеног мерно разводног ормана ИМО у свему према једнополној шеми.ИМО израдити од самогасивог материјала (полиестер ојачан стакленим влакнима) отпорног на атмосферске утицаје. Орман је ребрасти слободностојећи са косим кровом у заштити ИП 54. Опрему монтирати на носачима бројила, на маскама аутоматских осигурача и опрему заштитно изоловати. Унутар табле обележити струјне кругове, а таблу снабдети једнополном шемом. На вратима ормана поставити и бравицу са цилиндром и кључем, застакљене отворе за очитавање бројила, и вратанца са бравицом за уклапање лимитатора. |  |  |  |  |
|  | Састав ИМО-1 |  |  |  |  |
|  | Постоље САБ 800 за ношење КПК и ИМО-1 |  |  |  |  |
|  | У делу КПК са постољима 3 ком од 100А и но`астим патронима НВТ 40А , 3 ком, шином за нулу и уземљење. |  |  |  |  |
|  | Лимитатори МЦ 32 класе Ц 25 А1п 3 ком |  |  |  |  |
|  | Трофазно двотарифно бројило са интегрисаним уклопним сатом 10-40А, 1 ком |  |  |  |  |
|  | РНСсУ клеме за прикључак кабла 4/16 1 ком |  |  |  |  |
|  | редне стезаљке, проводници П/Ф за {емирање, натписне плочице и остали припадајући материјал. |  |  |  |  |
|  | Свега ИМО 1 | ком | 1 |  |  |
| 8 | Набавка, испорука, израда, монтажа, повезивање и испитивање комплет разводне табле , а у свему према једнополним шемама. Разводну таблу монтирати у кућишту од два пута декапираног лима и уградити је на погодном месту на металном стубу конструкције надстрешнице. Унутар разводних табли обеле`ити струјне кругове и ел. опрему а табле снабдети једнополном шемом. На вратима ормана уградидти гребенасте прекидаче за укључење расвете у надстрешници и главни прекидач. Плаћа се материјал и радна снага по комаду |  |  |  |  |
|  | Састав РТ - Над |  |  |  |  |
|  | Орман димезија 400x600x200 1ком |  |  |  |  |
|  | Гребенасти прекидач 25 10 У 3п 1ком |  |  |  |  |
|  | Фид склопка 40/0,5А 4п 1ком |  |  |  |  |
|  | аутоматски осигурачи МЦ 32/16А 8 ком |  |  |  |  |
|  | аутоматски осигурачи МЦ 32/10А 9 ком |  |  |  |  |
|  | контактор ЦН 41 220В 16А 2ком |  |  |  |  |
|  | гребенасти прекидач ГС 16 54 У 8 ком |  |  |  |  |
|  | гребенасти прекидач ГС 10 51 У 1 ком |  |  |  |  |
|  | форел са сондом 1 ком |  |  |  |  |
|  | Редне стезаљке, проводници П/Ф за {емирање, натписне плочице , уводници и остали припадајући материјал. Све комплет и материјал и радна снага по комаду |  |  |  |  |
|  | Свега РТ-Над | ком | 1 |  |  |
| 9 | Набавка, испорука материјала, уградња, повезивање и испитавање стандардне кутије за изједначавање потенцијала, у мокрим чворовима, кутије ПС-49 монтирати у зиду испод малтера на погодном месту у мокром чвору проводником типа ПП-Y 1x6 мм2 просечне дужине 20мет. и повезати на заједничку {ину разводних табли. На кутију за изједначавање потенцијала повезати све металне делове опреме у купатилу, инсталацију водовода и канализацију. Плаћа се материјал и радна снага по комаду. | ком | 1 |  |  |
|  | Свега Напајање |  |  |  |  |
| II | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука материјала и израда сијаличног места спољне (надстрешница) расвете проводником типа ПП00-Y 3x1,5мм2 положеним у ПВЦ каналици дим 40x40мм монтираној по металној конструкцији надстрешнице просечне дужине 15м. У цену урачунати разводне и инсталационе кутије и остали ситан инсталациони материјал | ком | 28 |  |  |
| 2 | Набавка, испорука материјала, монтажа повезивање испитивање комплет светиљки. У цену урачунати светлосни извор одговарајуће снаге, предспојне направе и прибор за вешање светиљки. Плаћа се материјал и радна снага по комаду. Избор светиљки врши инвеститор. |  |  |  |  |
|  | Састав светиљки: |  |  |  |  |
|  | Рефлектор сличан типу ЕУРОФЛООД 250W ИП65 поз.7 | ком | 28 |  |  |
|  | - МХ сијалица са керамичким гориоником снаге 250W поз.8 | ком | 28 |  |  |
|  | Свега Ел. инсталација осветљења |  |  |  |  |
| III | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕРМИЈЕ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука материјала и израда монофазног шуко утичног места проводником ПП00-Y 3x2,5мм2 поло`еним у ПВЦ каналици дим 40x40мм монтираној по металној конструкцији надстрешнице просечне дужине 20 м. У цену урачунати разводне и инсталационе кутије, монофазну ОГ шуко утичницу коју уградити у зиду на висини 1,5м од пода, и остали ситан инсталациони материјал. Плаћа се материјал и радна снага по комаду. | ком | 20 |  |  |
|  | Свега ел. инсталација термије |  |  |  |  |
| VII | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука, постављање И везивање челичне поцинковане траке П20 ЈУС Н Б4 901 ФеЗн 20x3 на одговарајуће потпоре на крову објекта И у зиду испод фасаде објекта (поставаити је у фази бетонирања вертикалних серклажа) који ће служити као одводни вод | m | 380 |  |  |
| 2 | Набавка, испорука И постављање потпора за на кров ЈУС Н Б4 922. Све комплет материјал И радна снага | ком | 330 |  |  |
| 3 | Набавка, испорука И постављање стезаљке за хоризонтални олук ЈУС Н Б4 908. Све комплет материјал И радна снага | ком | 22 |  |  |
| 4 | Набавка, испорука материјала, израда И уградња хватаљке типа Ц 300 ЈУС Н. Б4. 902 на истуреним деловима крова.Плаћа се материјал И радна снага по комаду. | ком | 3 |  |  |
| 5 | Набавка испорука И израда мерног споја кога чини раставна спојница Д ЈУС Н Б4 932 у кутији за мерни спој КМС. Све комплет материјал И радна снага | ком | 12 |  |  |
| 6 | Набавка, испорука материјала И израда земних уводника од траке П 25 ФеЗн 25x4мм коју треба уградити на фасади објекта. Земне уводнике спојити са одводним водовима у раздвојнику, а са громобранским уземљивачем укрсним комадима. У току извођења бетонских радова предвидети земне уводнике за повезивање на громобрански уземљивач, вертикалне одводе олука, рамове металних врата. Плаћа се материјал и радна снага по метру дужном. | m | 85 |  |  |
| 7 | Набавка, испорука материјала, уградња И повезивање вертикалних одвода олука са земним уводницима траком П 25 И укрсним комадом, а за олук обујмицом типа Б ЈУС Н.Б4. 914П. Плаћа се материјал И радна снага по комаду. | m | 16 |  |  |
| 8 | Набавка, испорука материјала И израда темељног громобранског уземљивача од траке П 25 ФеЗн 25x4 коју треба уградити у темељ у фази бетонирања истог. Траку П 25 уградити у доњем делу арматуре хоризонталних серклажа и на размаку од 1м заварити је на арматуру. Места спојева заштитити од корозије фарбањем. Овом позицијом обухватити и полагање поцинковане траке за уземљење стубова дворишне расвете. Ову траку положити тако да се споји са темељним уземљивачем, а који ће чинити јединствен систем уземљивача. Темељни уземљивач спојити са земним уводницима укрсним комадима. Плаћа се материјал И радна снага по метру. | m | 280 |  |  |
| 9 | Набавка испорука материјала И повезивање свих металних делова на крову И фасади са громобранском инсталацијом, а што није обухваћено посебном позицијом . Плаћа се паушално. | паушал. | 1 |  |  |
| 10 | Испитивање И мерење отпора петље, опремање ревизионе књиге И прибављање атеста. Плаћа се паушално. | паушал | 1 |  |  |
|  | Свега громобранска инсталација |  |  |  |  |
| VIII | ЗАВРШНИ РАДОВИ И ОДРЕДБЕ |  |  |  |  |
| 1 | Након завршеног рада на извођењу унапред наведених инсталација извођач радова је дужан да изврши: |  |  |  |  |
|  | - крпљење зидова и пло~а конструкције на местима пролаза инсталације |  |  |  |  |
|  | - отклањање евентуалних техни~ких и естетских гре{ака на изво¦ењу инсталација у објекту |  |  |  |  |
|  | - чишћење просторија од {ута и одно{ење истог ван објекта |  |  |  |  |
|  | - по завршеном прегледу изведених радова треба извр{ити Законска предви¦ена испитивања |  |  |  |  |
|  | - испитати заштите од напона додира |  |  |  |  |
|  | - мерења отпора изолације и прелазног отпора уземљивања чији резултати морају бити у границама датих вредности у дописима. |  |  |  |  |
|  | комплетирање завршних радова на напред описан начин уз сва наведена испитивања давања атеста и упутства као и пуштање инсталације и предаје исте инвеститору на употребу | паушал | 1 |  |  |

| В | ПРЕДМЕР ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА |
| --- | --- |
| Број позиције | Опис радова | Мера | Количина | Јединичне цене без ПДВ-а | УКУПНО без ПДВ-а |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1,001 | Раскопавање асфалтних површина ван објекта ради проласка каналских ровова водовода и канализације, ширине у зависности од пречника цевовода и њихово враћање у првобитно стање. Обрачунава се и плаћа по м². | м² | 8.50 |  |  |
| 1,002 | Машински ископ земље за каналске ровове И канализационе ревизионе И водоводне шахте у терену ИИИ категорије,са одбацивањем ископаног материјала на једну страну рова. Обрачун по м3 ископаног рова. | м3 | 350.50 |  |  |
| 1,003 | Фино планирање дна канаских ровава канализације у одговарајућем нагибу за полагање канализационих цеви и ровова за водоводне цеви. Обрачунава се и плаћа по м². | м² | 250.00 |  |  |
| 1,004 | Набавка,транспорт и убацивање песка у ров испод, изнад и поред цеви са подбијањем око цеви у укупном слоју од 10+Д+10цм. Обрачун по м³ убаченог песка. | м3 | 75.00 |  |  |
| 1,005 | Набавка, транспорт и убацивање шљунка у каналске ровове ради затрпавања рова изнад водоводних и канализационих цеви. Обрачунава се и плаћа по м³. | м3 | 270.00 |  |  |
| 1,006 | Одвоз вишка земље, настале ископом каналског рова канализације, по затрпавању рова на за то унапред одређену депонију, од стране инвеститорана, удаљености не већу од 5 км. Обрачунава се и плаћа по м³. | м3 | 350.50 |  |  |
| 1,007 | Набавка потребног материјала и израда комплет ревизионог шахта од набијеног бетона МБ30-В4 са Адитивима за водонепропусност, димензија према Детаљима датим у пројекту.У цену јеурачуната набавка, транспорт, справљање и неговање бетона. | ком. | 22.00 |  |  |
| 1,008 | Пробијање отвора у темељним зидовима за пролаз водоводних и канализационих цеви. Обрачун по комаду. | ком. | 12.00 |  |  |
| 1,009 | Набавка потребног материјала и израда комплет контролних хидрантских шахти од набијеног бетона МБ20 са адитивима за одонепропусност, димензија према детаљима датим у пројекту. У цену је урачуната набавка, транспорт, прављање и неговање бетона за дно зидове И горњу плочу, малтерисање зидова цементним малтером у два слоја са глачањем до црног сјаја, уградњу пењалица, потребне оплате за горњу плочу. Обрачун по кумплету урадјеног шахта. | ком. | 2.00 |  |  |
| 1,010 | Набавка потребног материјала и израда комплет водомерног шахта од набијеног бетона МБ30-В4 са адитивима за водонепропусност, димензија према детаљима датим у пројекту. У цену је урачуната набавка, транспорт, справљање, неговање бетона за дно зидове и горњу плочу, малтерисање зидова цементним малтером у два слоја са глачањем до црног сјаја, уградњу пењалица, потребне оплате за Горњу плочу. Обрачун по кумплету урађеног шахта. | ком. | 1.00 |  |  |
| 2 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА |  |  |  |  |
| 2,001 | Набавка потребног материјала и изводјење прикључка новопројектоване на постојећу уличну водоводну мрежу у свему према захтеву и спецификацији надлежног ЈКП. Обрачун по комплету изведеног прикључка. | ком. | 1.00 |  |  |
| 2,002 | Набавка транспорт и уградња челичног овалног затварача са уградјеном гарнитуром (ЕКО ВЕНТИЛ) за радни притисак 10 бара. Затварач уградити у рову на мрежи иза прикључка на градску водоводну мрежу. У цену урачунати сав потребан спојни материал. Обрачун по комплету уграђеног и испитаног затварача ДН 100мм. | ком. | 1.00 |  |  |
| 2,003 | Набавка транспорт и уградња челичног овалног затварача са точком за затварање за радни притисак 10 бара. У цену урачунати сав потребан спојни материал и завртање, спајање затварача и осталих елемената на фланшу. Обрачун по комаду комплет уградјеног и испитаног затварача ДН 100мм. | ком. | 1.00 |  |  |
| 2,004 | Набавка транспорт и уградња челичног овалног затварача са испустом и точком за затварање за радни притисак 10 бара. У цену урачунати сав потребан спојни материал и завртање, спајање затварача и осталих елемената на фланшу. Обрачун по комаду комплет уградјеног и испитаног затварача ДН 100мм. | ком. | 1.00 |  |  |
| 2,005 | Набавка транспорт и уградња ливено-гвоздене неповратне клапне за НП 10 бара. У цену урачунати сав потребан спојни материал и завртање, спајање клапне и осталих елемената на фланшу. Обрачун по комаду комплет уградјеног и испитаног затварача ДН 100мм. | ком. | 1.00 |  |  |
| 2,006 | Набавка транспорт и уградња ливено гвозденог хватача нечистоћа за НП 10 бара. У цену урачунати сав потребан спојни материал и завртање, спајање хватача и осталих елемената на фланшу. Обрачун по комаду комплет уграђено и испитано. |  |  |  |  |
|  | ДН80 | ком. | 1.00 |  |  |
|  | ДН40 | ком. | 1.00 |  |  |
| 2,007 | Набавка транспорт и уградња челичног монтажнодемонтажног елемента за НП 10 бара. У цену урачунати сав потребан спојни материал и завртање. Обрачун по комаду комплет изведено и испитано. |  |  |  |  |
|  | МДДА ДН 100мм. | ком. | 1.00 |  |  |
| 2,008 | Набавка и монтажа хоризонталног водомера типа: ВWВ-Х “ИНСА”-ЗЕМУН са потребним спојним материјалом. Обрачун по комаду комплет уградјено и испитано. |  |  |  |  |
|  | ВWВ-Х ДН 80мм са контролним. | ком. | 1.00 |  |  |
|  | ВWВ-Х ДН 40мм. | ком. | 1.00 |  |  |
| 2,009 | Набавка, транспорт и полагање у припремљеном рову водоводних цеви од полиетилена високе густине ХДПЕ ПЕ-100 за ПН 10 са потребним спојним материјалом. Спајање цеви са фазонским елементима електрофузионом варење. У цену урачунати цеви и фазонске комаде комплетно по м1. Обрачун по м1 изведене мреже. |  |  |  |  |
|  | ПЕ ДН 110 мм. | м' | 270.00 |  |  |
|  | ПЕ ДН 50 мм. | м' | 27.00 |  |  |
|  | ПЕ ДН 40 мм. | м' | 36.00 |  |  |
|  | ПЕ ДН 25 мм. | м' | 10.80 |  |  |
| 2,010 | Набавка и монтажа неповратног вентила са навојним спојем за монтажу на заобилазном Воду постројења за повишење притиска. обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø100 мм. | ком. | 6.00 |  |  |
| 2,011 | Набавка и монтажа кугластог вентила са навојним спојем И испусном славином за НП10. обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ø65 мм. | ком. | 2.00 |  |  |
|  | Ø100 мм. | ком. | 6.00 |  |  |
| 2,012 | Набавка транспорт и монтажа спољних надземних хидраната са потребним фазонским елементима И повезивањем на ливеногвоздени фазонски комад СЛ ДН80мм. Хидрани морају имати две прикључне спојке Ø52мм-тип “Ц”И једну спојкуØ75мм-тип “Б” Обрачун по комаду комплетно монтираног, Испитаног И пуштеног у рад хидранта. | ком. | 3.00 |  |  |
| 2,013 | Набавка и монтажа спољних самостојећих Лимених противпожарних орманаХО-НХ величине 1105x564x252 мм. стандардном опремом -тревира црево Ø52мм или Ø75мм 15м. 4ком. -кључ надземног хидранта . -млазница са засуномØ52мм Обрачун по комаду комплетно монтирано. | ком. | 3.00 |  |  |
| 2,014 | Испитивање изведених пожарних хидраната на хидраулички притисак сходно важећим прописима и давањем потврда о испитивању истих. Обрачунава се и плаћа по комаду испитаног хидранта. | ком. | 3.00 |  |  |
| 2,015 | Испитивање изведене водоводне мреже на хидраулички притисак сходно важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном испитане водоводне мреже. | м' | 343.80 |  |  |
| 2,016 | Испирање и дезинфекција хлором изведене водоводне мреже сходно важећим прописима, као и прибављање потребне документације о извршеном. Обрачунава се и плаћа по метру дужном испиране и дезинфиковане водоводне мреже. | м' | 343.80 |  |  |
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 3,001 | Набавка потребног материјала и израда прикључка канализационе мреже на уличну канализациону мрежу. У цену су урачунати радну снагу, фазонске елементе као и сав потребан спојни материјал за повезивање цеви. Обрачун по комаду изведеног прикључка. |  |  |  |  |
|  | Ø200 мм. | ком. | 4.00 |  |  |
| 3,002 | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ канализационих цеви за уградњу ван објекта класе тврдоé СН4. Спајање цеви гуменим дихтунгом. Ценом обухваћшена сва штемовања, сви отвори у темељним зидовима, радну снагу, фазонске елементе као и сав потребан спојни материјал за повезивање цеви.. Обрачунава се и плаћа по метру дужном уграђене мреже заједно са свим фазонским комадима. |  |  |  |  |
|  | ПВЦ Ø110 мм. | м' | 32.55 |  |  |
|  | ПВЦ Ø160 мм. | м' | 312.30 |  |  |
|  | ПВЦ Ø200 мм. | м' | 237.30 |  |  |
| 3,003 | Набавка, транспорт и монтажа у свему према упутству произвођача уличних сливника од полимербетона 450мм, за саобраћајно оптерећење калсе Д400, и ребрастом решетком од модуларног лива. У цену монтаже урачунати потребан ископ радне јаме, одвоз ископаног материјала, набавку и израду бетонске подлоге од бетона МБ20, као и све потребне фазонске комаде,средство за спајање, као и сама решетка. Коплет чине следеће целине уличног сливника - ниски, кратког рукавца: Сливничка решетка, корпа, прстен за изједначавање притиска, рукавац и дно. Комплет завршено, испитано и спремљено за употребу плаћа се по комаду уграђеног сливника. | ком. | 15.00 |  |  |
| 3,004 | Испитивање канализационе мреже на пропоусност и вододрживост. Обрачун по м’ испитане мреже. | ком. | 582.15 |  |  |

|  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
| А | АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| Б | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| В | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ПДВ 20%: |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

НАПОМЕНА:

*У свим позицијама предмера обухватити набавку, транспорт, истовар, складиштење и монтажу опреме и материјала.

Радове планирати и организовати на начин да се омогући функционисање пијаце пијачним даном (ПОНЕДЕЉКОМ – до 14 часова) - и у складу с тим дати рок за извођење радова.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају табеле за сваку врсту радова, уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- У збирној рекапитулацији уписати за сваку врсту радова укупну цену без ПДВ-а, исте сабрати и уписати у реду „УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а“, затим обрачунати 20%  ПДВ-а и уписати у реду „ПДВ 20%“. Збирну вредност понуде за све врсте радова са обрачунатим ПДВ-ом и уписати у реду „УКУПНО СА ПДВ-ом“.

2.2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – за Партију 2.

| ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Услуге надзора над радовима на изградњи I фазе тржног центра „Пуковац“ у Пуковцу - настрешнице за покривање пијачног простора. | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3 уписати колико износи јединична цена услуга без ПДВ-а,

- у колони 4 уписати колико износи јединична цена услуга са ПДВ-ом,

- у колони 5 уписати колико износи укупна цена услуга без ПДВ-а. На крају уписати укупну цену услуга без ПДВ-а-

- у колони 6 уписати колико износи укупна цена услуга са ПДВ-ом на крају уписати укупну цену услуга са ПДВ-ом.

2.3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – за Партију 3.

| ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Услуге техничког прегледа објекта - I фазе тржног центра „Пуковац“ у Пуковцу - настрешнице за покривање пијачног простора. | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3 уписати колико износи јединична цена услуга без ПДВ-а,

- у колони 4 уписати колико износи јединична цена услуга са ПДВ-ом,

- у колони 5 уписати колико износи укупна цена услуга без ПДВ-а. На крају уписати укупну цену услуга без ПДВ-а-

- у колони 6 уписати колико износи укупна цена услуга са ПДВ-ом на крају уписати укупну цену услуга са ПДВ-ом.

3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-57  испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  ____________________________________________[навести назив подизвођача] у отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-57, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

7. OБРАЗАЦ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ОПШТИНИ  ДОЉЕВАЦ

7.1 За Партију 1.

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, број 104/46 и 18/58, „Сл. лист СФРЈ“, број 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, број 46/96),

OБРАЗАЦ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ОПШТИНИ  ДОЉЕВАЦ

за попуњавање и подношење на наплату бланко менице

Издато у _________________, дана ____________2016. године, од стране меничног дужника _________________________________________, матични број _______________ ПИБ _________________, као понуђача у јавној набавци - радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора, број 404-2-57/2016-05., ради обезбеђења потраживања ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ,  по основу озбиљности понуде.

У складу са одредбама наведеним у конкурсној документацији, достављамо Вам једну бланко соло меницу са серијским бројем _______________ и овлашћујем  општину Дољевац,  да исту може попунити на износ од 5% вредности без обрачунатог ПДВ-а, дате у нашој понуди бр. _________ од ___.___.2016.  године тј. на износ од ________-_____ динара и словима (_________________________________________________)

и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине у случају ако не извршавамо своје уговорене обавезе.

Ово овлашћење остаје на снази до истека рока важења уговорa.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по један.

Прилог: - Фотокопија депонованих потписа

- потписане и оверена  1  меница.

Датум издавања овлашћења,			           ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

__________________________			               ________________________________

Адреса: _________________________

Седиште: ________________________

Мат. Број ________________________

ПИБ ____________________________

Текући рачун: ____________________

Банка: ___________________________

М.П.

Директор,

_______________________

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца је обавезно.

7.2 За Партију 2. и 3.

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, број 104/46 и 18/58, „Сл. лист СФРЈ“, број 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, број 46/96),

OБРАЗАЦ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ОПШТИНИ  ДОЉЕВАЦ

за попуњавање и подношење на наплату бланко менице

Издато у _________________, дана ____________2016. године, од стране меничног дужника _________________________________________, матични број _______________ ПИБ _________________, као понуђача у јавној набавци - радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора, број 404-2-57/2016-05., ради обезбеђења потраживања ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ,  по основу доброг извршења посла.

У складу са одредбама наведеним у конкурсној документацији, достављамо Вам једну бланко соло меницу са серијским бројем _______________ и овлашћујем  општину Дољевац,  да исту може попунити на износ од 10% вредности без обрачунатог ПДВ-а, дате у нашој понуди бр. _________ од ___.___.2016.  године тј. на износ од ________-_____ динара и словима (_________________________________________________)

и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине у случају ако не извршавамо своје уговорене обавезе.

Ово овлашћење остаје на снази до истека рока важења уговорa.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по један.

Прилог: - Фотокопија депонованих потписа

- потписане и оверена  1  меница.

Датум издавања овлашћења,			           ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

__________________________			               ________________________________

Адреса: _________________________

Седиште: ________________________

Мат. Број ________________________

ПИБ ____________________________

Текући рачун: ____________________

Банка: ___________________________

М.П.

Директор,

_______________________

Напомене:

- Достављање овог обрасца приликом подношења понуде није обавезно за  Партије 2.и 3;

- Изабрани понуђаче_за  Партије 2.и 3 су у обавези да овај образац доставе у року од 7 дана од дана закључења уговора

- Oбразац Захтева за регистрацију/брисање менице

  - За Партију 1

Oбразац Захтева за регистрацију/брисање менице

(заокружитирегистрацијуилибрисање)

| Матични број дужника / јемца / авалисте: |  | ПИБ: |  | Назив: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Редни број | Датум издавања менице | Серијски број менице | Износ менице/валута | Датум доспећа | Основ издавања* и износ из основа/валута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Износ | Валута |  | Основ издавања | Износ | Валута |
| 1. |  |  |  | РСД |  | За озбиљност понуде |  | РСД |

| Подносилац |  |  |  | Потврда пријема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назив и адреса) |  |  |  | (назив банке) |
|  | М.П. |  | М.П. |  |
| (потпис) |  |  |  | (потпис) |
| У Дољевцу, |  |  |  | Датум: |  |

*	Као основ издавања уноси се разлог издавања менице (нпр: 1. Уговор о промету робе и услуга; 2. Уговор о кредиту; 3. Јемство; 4. Учешће на тендеру; 5. Гаранција за квалитетно обављен посао; 6. Авал; 7. Уговор о отварању рачуна; 8. Бизнис картица; 9. Есконт меница; 10. Остало-навести основ. За сваки од ових основа навести број и датум уговора). Ако је у питању бланко меница, поред основа издавања уноси се и износ из основа.

Напомена:

- Достављање овог обрасца приликом подношења понуде је обавезно

  - За Партију 2. и 3.

Oбразац Захтева за регистрацију/брисање менице

(заокружитирегистрацијуилибрисање)

| Матични број дужника / јемца / авалисте: |  | ПИБ: |  | Назив: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Редни број | Датум издавања менице | Серијски број менице | Износ менице/валута | Датум доспећа | Основ издавања* и износ из основа/валута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Износ | Валута |  | Основ издавања | Износ | Валута |
| 1. |  |  |  | РСД |  | За добро извршње посла |  | РСД |

| Подносилац |  |  |  | Потврда пријема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назив и адреса) |  |  |  | (назив банке) |
|  | М.П. |  | М.П. |  |
| (потпис) |  |  |  | (потпис) |
| У Дољевцу, |  |  |  | Датум: |  |

*	Као основ издавања уноси се разлог издавања менице (нпр: 1. Уговор о промету робе и услуга; 2. Уговор о кредиту; 3. Јемство; 4. Учешће на тендеру; 5. Гаранција за квалитетно обављен посао; 6. Авал; 7. Уговор о отварању рачуна; 8. Бизнис картица; 9. Есконт меница; 10. Остало-навести основ. За сваки од ових основа навести број и датум уговора). Ако је у питању бланко меница, поред основа издавања уноси се

Напомене:

- Достављање овог обрасца приликом подношења понуде није обавезно за партије 2. и 3.;

- Изабрани понуђачи за партије 2. и 3. су у обавези да овај образац доставе у року од 7 дана од дана закључења уговора

- ОБРАЗАЦ–СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ

Јавна набавка у отвореном поступку, за јавну набавку радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора, број 404-2-57/2016-05

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача __________________________________________________________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Да смо у предмету јавне набавке за ПАРТИЈУ под редним бројем __  - _________________________________________________________________________

(назив предметне партије набавке),

у току 2014., 2015. и 2016. године реализовали следеће послове:

| Редни број | Назив наручиоца | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова и намена објекта) | Површина предметног објекта | Датум завршетка (радова / услуга надзора/ услуга техничког прегледа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Табелу користити за све партије

(По потреби – наставити табелу)

Место и датум: ________________________________________________

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова ----------------------------------------------- буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум 		           Понуђач

________________                           М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

11. ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  за потребе наручиоца___________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:______________

Датум завршетка радова:____________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

МП

Напомене:

- Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност.

- Ова потврду подноси изабрани понуђачи за све партије

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Ред. бр. | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања(својина, закуп, лизинг) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица:

МП	  ____________________

VII   -    МОДЕЛИ УГОВОРА

За Партију 1.

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА

на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу

Настрешница за покривање пијачног простора

Наручилац је: Општина Дољевац, са седиштем у Дољевцу, улица Николе Тесле број 121,

ПИБ:  100491448, Матични број: 07171820, коју заступа председник Горан Љубић

(у даљем тексту: наручилац)

Извођач је:

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... (у даљем тексту:извођач радова),

Наручилац жели да се изведу одређени радови који су познати као радови на изградњи И ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора.

ПОНУДА

Извођач је прегледао документацију наведену у Прилогу који сачињава саставни део овог Уговора и нуди се да изведе радове у складу са Уговором за износ од     ______________ (бројкама) _______________________________ (словима), без обрачунатог ПДВ-а.

Наручилац може да ову понуду, коју је Извођач поднео у два потписана оригинална примерка, прихвати потписивањем и враћањем Извођачу једног примерка оригинала до _____ (датум).

Извођачу је познато да Наручилац није у обавези да прихвати најнижу или било коју другу понуду примљену за извођење радова.

Потпис:_____________________________

Датум: _____________________________

Име: _______________________________

који је овлашћен да потписује у име (назив организације):

Својство: ___________________________

ПРИХВАТАЊЕ

Наручилац својим потписом испод овог текста потврђује да је прихватио понуду Извођача и да пристаје да за извођење Радова Извођачу плати у складу са Уговором. Овај Уговор ступа на снагу оног дана када Извођач прими оригинални примерак овог документа који је потписан од стране Наручиоца.

Потпис: ____________________________

Датум: _____________________________

Име: _______________________________

који је овлашћен да потписује у име (назив организације):

Својство: ___________________________

____________________________________

ПРИЛОГ

Овај прилог сачињава саставни део Уговора.

(Напомена: Извођач уноси следеће податке, изузев ставки за које су унети услови Наручиоца пре подношења понуде)

| Ставка | Члан | Подаци |
| --- | --- | --- |
| Документи који сачињавају саставни део Уговора по реду првенства | 1.1.1 |  |
|  |  | Ознака Документа |
| Документ (избрисати ако не важи) |  | ___________________________________ |
| Уговор |  | ___________________________________ |
| Посебни услови |  | ___________________________________ |
| Општи услови |  | ___________________________________ |
| Понуда у складу са предмером радова |  |  |
| Предмер и предрачун |  | ___________________________________ |
| Пројекат за грађевинску дозволу-дигитални облик |  |  |
| Пројекат за извођење- штампани и дигитални облик |  |  |
| Рок за завршетак | 1.1.9 | Рок за извођење радова не може бити краћи од 30 календарских дана, нити дужи од 180 дана, од дана увођења у посао. |
| Меродавно право | 1.4 | Право Републике Србије |
| Језик | 1.5 | Српски језик |
| Обезбеђење приступа градилишту | 2.1 | Датум почетка |
| Име и адреса представника Наручиоца (ако су познати) | 3.2 | Општина Дољевац, Николе Тесле 121, 18410 Дољевац |
| Средство обезбеђења за добро извршење посла: | 4.4 | Банкарска гаранција |
| Износ | 4.4 | 10 % од укупне вредности Уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 дана дужи од дана отварања понуда. |
| Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року | 4.4.1 | Банкарска гаранција |
| Износ | 4.4.1 | 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. |

| Ставка | Подклаузула | Подаци |
| --- | --- | --- |
| Динамички план радова: |  |  |
| Рок за подношење | 7.2 | У тренутку подношења понуде. |
| Образац | 7.2 | Текстуално и табеларно |
| Износ који је платив због неизвршавања | 7.4 | 0,5 % на дан до највише 10% износа наведеног у Уговору без обрачунатог ПДВ-а. |
| Рок за пријаву недостатака(Гарантни рок) | 9.1 и 1.5 | _________ месеца од дана наведеног у саопштењу из члана 8.2 |
| Поступак вршења Измена |  |  |
| Тарифе за додатне радове | 10.2 | Највише до 5 % укупне вредности Закљученог Уговора. |
| Вредновање радова |  |  |
| Паушална цена | 11.1 | ______________________(појединости) |
| Паушална цена са ценовником | 11.1 | ______________________(појединости) |
| Паушална цена са предмером | 11.1 | ______________________(појединости) |
| Поновно мерење са тендерским предмером | 11.1 | ______________________(појединости) |
| Надокнадиви трошкови | 11.1 | ______________________(појединости) |

| Ставка | Члан | Подаци |
| --- | --- | --- |
| Проценат гарантног депозита | 11.3 | 0% |
| Валута плаћања | 11.7 | Цена је исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. |
| Каматна стопа | 11.8 | Законска затезна камата. |
| Осигурања | 14.1 | а) за губитак и оштећење Радова, Материјала, Постројења и Опреме Извођача, б) од одговорности за губитак, оштећење, смрт или повреду трећих лица или њихове имовине као последица извршавања Уговора од стране Извођача, укључујући и одговорност Извођача за штету нанету имовини Наручиоца мимо Радова, и ц) од одговорности обе Стране и било ког представника Наручиоца за смрт или повреду особља Извођача, уколико до тога није дошло због немара на страни Наручиоца, Представника Наручиоца или њихових радника. |
| Врста покрића | Осигурани износ | Изузећа |
| Радови, материјали, постројења и таксе | Износ наведен у Уговоу + 15% | _______________________________ |
| Опрема Извођача | Пуна цена замене | _______________________________ |
| Повреда лица и имовинска штета | ______________ | _______________________________ |
| Радници | ______________ | _______________________________ |
| Остало | ______________ | _______________________________ |
| Арбитража |  |  |
| Правила | 15.3 | Право Републике Србије |
| Одређујући орган | 15.3 | Привредни суд у Нишу |
| Место арбитраже | 15.3 | Република Србија, Ниш |

Наручилац мења по потреби

| Садржај |
| --- |
| ДЕО 1: ОПШТИ УСЛОВИ |  |
| Опште одредбе | 1 |
| Дефиниције | 1.1 |
| Тумачење | 1.2 |
| Приоритет документације | 1.3 |
| Меродавно право | 1.4 |
| Комуникације | 1.5 |
| Законске обавезе | 1.6 |
| Наручилац | 2 |
| Обезбеђење градилишта | 2.1 |
| Дозволе и лиценце | 2.2 |
| Упутства Наручиоца | 2.3 |
| Одобрења | 2.4 |
| Представник Наручиоца | 3 |
| Овлашћено лице | 3.1 |
| Представник Наручиоца | 3.2 |
| Извођач | 4 |
| Опште обавезе | 4.1 |
| Представник Извођача | 4.2 |
| Подуговарање | 4.3 |
| Средство обезбеђења за добро извршење | 4.4 |
| Пројектовање од стране извођача | 5 |
| Пројекти Извођача | 5.1 |
| Одговорност за пројекте | 5.2 |
| Одговорности наручиоца | 6 |
| Одговорности наручиоца | 6.1 |
| Рок за завршетак | 7 |
| Извођење радова | 7.1 |
| Програм | 7.2 |
| Продужење рока | 7.3 |
| Закаснели завршетак | 7.4 |
| Примопредаја | 8 |
| Завршетак | 8.1 |
| Обавештење о примопредаји | 8.2 |
| Отклањање недостатака | 9 |
| Отклањање недостатака | 9.1 |
| Откривање и испитивање | 9.2 |
| Измене и захтеви | 10 |
| Право на Измене | 10.1 |
| Вредновање Измена | 10.2 |
| Благовремено упозорење | 10.3 |
| Право на Захтев | 10.4 |
| Поступак Измена и Захтева | 10.5 |
| Уговорна цена и плаћање | 11 |
| Вредновање Радова | 11.1 |
| Месечни обрачун | 11.2 |
| Привремене ситуације | 11.3 |
| Исплата прве половине Гарантног депозита | 11.4 |
| Исплата друге половине Гарантног депозита | 11.5 |
| Окончана ситуација | 11.6 |
| Валута | 11.7 |
| Кашњење у плаћању | 11.8 |
| Неизвршење обавеза | 12 |
| Неизвршење од стране Извођача | 12.1 |
| Неизвршење од стране Наручиоца | 12.2 |
| Несолвентност | 12.3 |
| Плаћање по раскиду | 12.4 |
| Ризик и одговорност | 13 |
| Извођачево старање о Радовима | 13.1 |
| Виша Сила | 13.2 |
| Осигурање | 14 |
| Покриће | 14.1 |
| Аранжмани осигурања | 14.2 |
| Пропуст да се изврши осигурање | 14.3 |
| Решавање спорова | 15 |
| Адјудикација | 15.1 |
| Обавештење о незадовољству | 15.2 |
| Арбитража | 15.3 |
| ДЕО 2: ПОСЕБНИ УСЛОВИ |  |
| Дефиниције | 1.1.2, 1.1.3, 1.1.7 и 1.1.19 |
| Овлашћено лице | 3.1 |
| Средство обезбеђења за добро извршење | 4.4 |
| Пројекти Извођача | 5.1 |
| Одговорност за пројекте | 5.2 |
| Програм | 7.2 |
| Отклањање недостатака | 9.1 |
| Откривање и испитивање | 9.2 |
| Кашњење у плаћању | 11.8 |

ОПШТИ УСЛОВИ

- Опште одредбе

  - Дефиниције

Речи и изрази који се користе у ниже дефинисаном уговору имају значење које им је овде дато, осим када контекст изискује друкчије значење:

Уговор

1.1.1	"Уговор" представља Споразум и сву осталу документацију наведену у Прилогу.

1.1.2	"Спецификације" представљају документ који је наведен у Прилогу и који садржи захтеве Наручиоца у погледу пројектовања које врши Извођач, ако је предвиђено, и све Измене у том документу.

1.1.3	"Цртежи" представљају цртеже Наручиоца Радова према списку у Прилогу и све Измене у тим цртежима.

Лица

1.1.4	"Наручилац" представља лице које је именовано у Споразуму и правне следбенике тог лица, али не и његове цесионаре (уколико се Извођач с тим није сагласио).

1.1.5	"Извођач" представља лице које је именовано у споразуму и правне следбенике тог лица, али не и његове цесионаре (уколико се Наручилац с тим није сагласио).

1.1.6	"Страна" представља било Наручиоца или Извођача.

Датуми, време и рокови

1.1.7	"Датум почетка" представља 14. дан од датума када је Споразум ступио на снагу, или било који други датум који је договорен између страна.

1.1.8	"дан" представља календарски дан.

1.1.9	"Рок за завршетак" представља рок за завршетак радова који је наведен у Прилогу (или који је продужен у складу са чланом 7.3) рачунато од Датума почетка.

Новац и плаћања

1.1.10 "Трошак" представљају све трошкове који је Извођач оправдано имао (или ће имати), било на или ван градилишта, укључујући и режијске и сличне трошкове, али који не укључују и добит.

Остале дефиниције

1.1.11 "Опрема извођача" представља све апарате, машине, возила, објекте и остале ствари које су потребне за извођење радова, али без материјала или постројења.

1.1.12 "Земља" представља земљу у којој се налази Градилиште.

1.1.13 "Обавезе Наручиоца" представљају оне ствари које су наведене у члану 6.1.

1.1.14 ''Виша Сила" представља некакав изузетан догађај или околност која је ван контроле Страна, против које та Страна објективно није могла да се обезбеди пре закључивања уговора, коју по њеном настанку та страна објективно није могла да избегне или савлада, и која се у битној мери не може приписати другој страни.

1.1.15 "Материјали" представљају ствари било које врсте (осим Постројења) које сачињавају или ће сачињавати део основних радова.

1.1.16 "Постројење" представља машине и апарате који сачињавају или ће сачињавати део основних радова.

1.1.17 "Градилиште" представља место које је обезбедио Наручилац за извођење радова и свако друго место које је уговором предвиђено као део Градилишта.

1.1.18 "Измена" представља измену спецификација и/или цртежа (ако постоје) коју је Наручилац наложио у складу са чланом 10.1.

1.1.19 "Радови" представљају сав рад и пројектовање (евентуално) које врши Извођач, укључујући и привремене радове и све Измене.

1.2 Тумачења

Речи које указују на лица или стране укључују привредна друштва и организације. Речи које указују на једнину или један род укључују множину или неки други род, зависно од контекста.

1.3 Приоритет документације

Документи који сачињавају Уговор сматрају се узајамно објашњивим. У случају двосмислености или неусаглашености докумената, Наручилац Извођачу издаје сва потребна упутства, с тим што се приоритет одређује по списку из Прилога.

1.4 Меродавно право

Меродавно уговорно право се наводи у Прилогу.

1.5 Комуникације

Кад год је предвиђено давање или издавање обавештења, упутства или осталих комуникација било ком лицу, то се чини у писаној форми на језику који је наведен у Прилогу, уколико другачије није предвиђено, и не може се са тим одуговлачити нити може бити неоправдано ускраћено.

1.6 Законске обавезе

Извођач се обавезује да поступа у складу са законима земаља у којима се обављају активности. Извођач се обавезује да даје сва обавештења и да плаћа све накнаде и сличне трошкове у вези са Радовима.

2. Наручилац

2.1 Обезбеђење Градилишта

Наручилац се обавезује да обезбеди Градилиште и право приступа истом у времену наведеном у Прилогу.

2.2	Дозволе и лиценце

Наручилац се обавезује да на захтев Извођача, Извођачу пружи помоћ у подношењу захтева за дозволе, лиценце или одобрења који су потребни за Радове.

2.3	Упутства Наручиоца

Извођач се обавезује да поступа у складу са упутствима које Наручилац буде издао у вези са Радовима, укључујући и обуставу радова у целини или делимично.

2.4	Одобрења

Никакво одобрење или сагласност или уздржавање од коментара од стране Наручиоца или • Представника Наручиоца не може да утиче на обавезе Извођача.

- Представник Наручиоца

3.1 Овлашћено лице

Једном члану особља Наручиоца издаје се овлашћење да делује у његово име. Име тог лица наводи се у Прилогу или га Наручилац на неки други начин саопштава Извођачу.

3.2 Представник Наручиоца

Наручилац такође може да ангажује неку фирму или појединца за извршавање одређених обавеза. Назив односно име привредног друштва или лица именованог за вршење таквих дужности може да се наведе у Прилогу или да се Извођачу саопштава с времена на време. Наручилац се обавезује да Извођача обавести о обавезама и овлашћењима представника Наручиоца.

- Извођач

4.1 Опште обавезе

Извођач се обавезује да Радове изведе добро и у складу са Уговором. Извођач се обавезује да обезбеди сав надзор, радну снагу, материјале, постројења и опрему Извођача који буду потребни. Сав материјал и постројења који се налазе на градилишту сматрају се власништвом Наручиоца.

4.2 Представник Извођача

Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе на сагласност име и податке о лицу које је овлашћено да прима налоге у име Извођача.

4.3 Подуговарање

Извођач нема право да радове у целини уступи подизвођачима. Извођач нема право да уступи било који део радова подизвођачима без сагласности Наручиоца.

4.4 Средство обезбеђења за добро извршење посла

Ако је то наведено у Прилогу, Извођач се обавезује да у року од 14 дана од Датума почетка, Наручиоцу поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, која је издата у форми и од стране трећег лица, одобреној од стране Наручиоца.

- Пројектовање од стране Извођача

5.1 Пројекти Извођача

Изводач се обавезује да изврши пројектовање у предвиђеном обиму који је наведен у Прилогу. Извођач се обавезује да Наручиоцу одмах поднесе све пројекте које буде припремио. У року од 14 дана од пријема, Наручилац саопштава своје примедбе или ако неки пројект није у складу са Уговором, одбија такав пројект са образложењем. Извођач не може да изгради било који елемент основних радова који је он пројектовао у року од 14 дана од подношења пројекта Наручиоцу или ако је пројект тог елемента био одбијен. Одбијени пројекат мора да се одмах исправи и поново поднесе. Извођач се обавезује да поново поднесе све пројекте на које су биле стављене примедбе након што је поступио у складу са тим примедбама у потребној мери.

5.2 Одговорност за пројекте

Извођач остаје одговоран за понуђене пројекте и пројекте предвиђене овим чланом, који морају да буду употребљиви у сврхе предвиђене Уговором, као и за кршење било ког патентног или ауторског права у вези истих. Наручилац је одговоран за Спецификације и Цртеже.

- Одговорност Наручиоца

6.1 Одговорности Наручиоца

У овом Уговору, одговорности Наручиоца односе се на:

а) рат, непријатељства (без обзира да ли је рат објављен или не), инвазију и деловање страних непријатеља у земљи,

б) побуну, тероризам,револуцију, устанак, војну или узурпирану власт или грађански рат у земљи,

ц) метеже или нереде који нису изазвани од стране особља и других радника Извођача и који утичу на Градилиште и/или Радове,

д) јонизујуће зрачење или радиоактивна загађеност изазвана нуклеарним горивом или радиоактивним отпадом од нуклеарног горива, радиоактивне експлозиве или остале опасне особине било којег нуклеарног склопа или компоненте таквог склопа, осим у мери у којој је можда Извођач одговоран за коришћење радиоактивног материјала,

е) ударни таласи изазвани авионима или осталим летилицама који се крећу брзином звука или надзвучним брзинама,

ф) коришћење од стране Наручиоца или заузимање било ког дела радова у случајевима који нису Уговором предвиђени,

г) пројекте било ког дела радова које је припремило особље Наручиоца или су то учинила лица за која је Наручилац одговоран,

х) дејство природних сила на градилиште и/или радове, које је било непредвидиво и против којег искусни Извођач објективно није био у могућности да предузме мере предострожности,

и) Вишу Силу,

ј) обуставу из члана 2.3, уколико до ње није дошло кривицом Извођача,

к) свако неизвршавање обавеза од стране Наручиоца,

л) физичке препреке или физичке услове, осим климатских, на које се наиђе на градилишту током извођења Радова, које искусни Извођач објективно није могао да предвиди, а које је Извођач одмах саопштио Наручиоцу,

м) свако одлагање или поремећај који је изазван било којом Изменом,

н) било коју измену меродавног права до које дође после датума подношења понуде,

о) губитке који проистичу из права Наручиоца да му се стални радови изведу на, преко, испод или кроз било које земљиште и да запоседне то земљиште за сталне радове, и

п) штету која је неминовна последица обавеза Извођачада изведе радове и отклони недостатке.

- Рок завршетка

7.1 Извођење Радова

Извођач се обавезује да приступи извођењу радова на Датум почетка, експедитивно и без одлагања, и да Радове заврше у року за завршетак.

7.2 Програм

Извођач се обавезује да у року који је наведен у Прилогу Наручиоцу достави програм Радова по обрасцу који је наведен у Прилогу.

7.3 Продужење рока

У складу са чланом 10.3, Извођач има право на продужење рока за завршетак ако касни или ће да касни кривицом Наручиоца.

По пријему захтева Извођача, Наручилац разматра приложено образложење и по потреби продужава рок за завршетак.

7.4 Закаснели завршетак

Ако Извођач не заврши радове у року за завршетак, његова једина обавеза према Наручиоцу због таквог кашњења односи се на исплату износа прецизираног у Прилогу за сваки дан закашњења.

- Примопредаја

8.1 Завршетак

Извођач може да Наручиоца обавести када буде сматрао да су радови завршени.

8.2 Обавештење о примопредаји

Наручилац може да обавести Извођача да су радови спремни за примопредају иако нису у потпуности завршени, при чему наводи датум примопредаје.

Наручилац прима радове по давању таквог обавештења. Извођач се обавезује да изведе преостале радове и да сходно члану 9 рашчисти Градилиште.

- Отклањање недостатака

9.1 Отклањање недостатака

Наручилац има право да било кад пре истека рока наведеног у Прилогу Извођачу пријави све недостатке или незавршене радове. Извођач се обавезује да без икаквог трошка на терет Наручиоца отклони све недостатке који су последица из пројеката Извођача, Материјала, Постројења или израде који нису били у складу са Уговором.

Трошкови отклањања недостатака који су последица других околности утврђују се као Измене. У случају да Извођач не отклони било који недостатак или не заврши преостале радове у примереном року од пријаве тих недостатака, Наручилац има право да обави сав потребан рад о трошку Извођача.

9.2 Откривање и испитивање

Наручилац има право да наложи откривање и/или испитивање било ког дела радова. Уколико се не утврди да пројекти Извођача, Материјали, Постројења или израда нису у складу са Уговором, Извођач има право на накнаду за такво откривање и/или испитивање као Измене у складу са чланом 10.2.

- Измене и потраживања

10.1	Право на Измене

Наручилац има право да наложи вршење Измена.

10.2	Вредновање Измена

Измене се вреднују како следи:

а) паушално по договору између Страна, или

б) тамо где је то одговарајуће, према ценама из Уговора, или

ц) ако нема прикладних цена, цене из Уговора се користе као основица вредновања, или ако је то неодговарајуће

д ) по новим прикладним ценама које буду договорене или које Наручилац сматра одговарајућим, или

е) ако тако наложи Наручилац, по ценама за додатне радове из Прилога о којима Извођач води евиденцију у вези утрошеног времена, Опреме Извођача и коришћених Материјала.

10.3 Благовремено упозорење

Било која Страна се обавезује да другу страну упозори чим постане свесна околности које би могле да успоре или поремете извођење Радова или из којих би могли да произађу додатни Захтеви за додатним плаћањима. Извођач се обавезује да предузме све разумне мере како би се такви утицаји свели на минимум.

Право Извођача на продужење Рока за завршетак или додатно плаћање ограничено је на рок и плаћање који би важили да је он одмах поднео обавештење и предузео све разумне мере.

10.4 Право на Захтев

Ако Извођач буде изложен Трошковима кривицом Наручиоца, он има право на накнаду тих Трошкова. Ако се кривицом Наручиоца укаже потреба за вршењем Измена Радова, то ће се третирати као Измена.

10.5 Поступак измена и потраживања

Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе вредност Измена и Захтева по ставкама у року од 28 дана од пријема налога или догађаја из којег произилази Захтев. Наручилац врши проверу и евентуално одобрава дотичну вредност или је сам одређује.

- Уговорна цена и плаћање

11.1 Вредновање Радова

Радови се вреднују на начин наведен у Прилогу, у складу са чланом 10.

11.2 Месечни обрачун

Извођач има право на месечно плаћање:

а)	вредности изведених Радова,

б)	процента вредности Материјала и Постројења испоручених на Градилишту у разумном року, који је наведен у Прилогу, са евентуално доспелим додацима или одбицима.

Извођач сваког месеца подноси Наручиоцу извештај наводећи износе на које има право по сопственом мишљењу.

11.3 Привремене ситуације

У року од 28 дана од пријема сваког обрачуна, Наручилац исплаћује Извођачу износ који је наведен у обрачуну, умањен за Гарантни депозит по стопи из Прилога и за било који износ који Наручилац није одобрио са образложењем. Наручилац није у обавези да исплати било који износ који је раније сматрао плативим Извођачу.

Наручилац има право да ускрати плаћање ситуације све док не прими гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 4.4 (ако је предвиђена).

11.4 Исплата прве половине Гарантног депозита

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати половину Гарантног депозита у року од 14 дана од издавања обавештења у складу са чланом 8.2.

11.5 Исплата друге половине Гарантног депозита

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати остатак Гарантног депозита у року од 14 дана од било истека рока наведеног у Прилогу или отклањања пријављених недостатака или завршавања преосталих радова, како је то предвиђено чланом 9.1, зависно од последње насталог случаја.

11.6 Окончана ситуација

У року од 42 дана од последње насталог случаја из члана 11.5, Извођач подноси Наручиоцу коначни обрачун са пратећом документацијом која је Наручиоцу оправдано потребна да би утврдио коначну уговорну вредност.

У року од 28 дана од подношења коначног обрачуна, Наручилац исплаћује доспели износ извођачу. Ако Наручилац не буде сагласан са било којим делом коначног обрачуна, он је дужан да своје неслагање образложи приликом исплате.

11.7 Валута

Плаћање се врши у валути која је наведена у Прилогу.

11.8 Кашњење у плаћању

Извођач има право на затезну камату по стопи наведеној у Прилогу за сваки дан кашњења Наручиоца у плаћању по истеку предвиђеног рока за плаћање.

- Неизвршавање обавеза

12.1 Неизвршење од стране Извођача

Ако Извођач напусти радове, одбије или не изврши валидно упутство Наручиоца или не поступа експедитивно и без застоја или ако упркос писаној притужби крши своје уговорне обавезе, Наручилац има право да га упозори са позивом на овај члан и наводећи учињени прекршај.

Ако Извођач не предузме одговарајуће мере за исправљање прекршаја у року од 14 дана од пријема упозорења, Наручилац има право да раскине уговор са отказним роком од 21 дан. Извођач потом напушта Градилиште и за собом оставља Материјале и Постројења, као и сву Опрему Извођача чије је коришћење до завршетка радова Наручилац наложио у отказу.

12.2 Неизвршење од стране Наручиоца

Ако Наручилац не изврши исплату у складу са уговором или упркос писаној притужби крши своје уговорне обавезе, Извођач има право да га упозори са позивом на овај члан и наводећи учињени прекршај. Ако прекршај не буде исправљен у року од 7 дана од пријема упозорења од стране Наручиоца, Извођач има право да обустави извођење Радова у целини или делимично.

Ако прекршај не буде исправљен у року од 28 дана од пријема упозорења од стране Наручиоца, Извођач има право да раскине уговор са отказним роком од 21 дан. Извођач се потом повлачи са Градилишта.

12.3 Несолвентност

Ако било која Страна буде проглашена несолвентном у складу са меродавним законом, друга Страна има право да Уговор одмах раскине подношењем отказа. Извођач потом напушта градилиште остављајући за собом, у случају његове несолвентности, сву Опрему Извођача чије је коришћење до завршетка радова Наручилац наложио у отказу.

12.4 Плаћање по раскиду

По раскиду, Извођач има право на исплату неисплаћеног дела вредности изведених Радова и Материјала и Постројења испоручених на Градилишту, са корекцијом за:

а) износе на које Извођач има право у складу са чланом 10.4,

б) износе на које Наручилац има право,

ц) ако је Наручилац раскинуо уговор у складу са чланом 12.1 или 12.3, он има право на износ који одговара 20% вредности делова Радова који нису били изведени до дана раскида,

д) ако је Извођач раскинуо уговор у складу са чланом 12.2 или 12.3, он има право на накнаду трошкова везаних за обуставу и напуштање Градилишта и износ који одговара 10% вредности делова радова који нису били изведени до дана раскида.

Нето доспела разлика се исплаћује или враћа у року од 28 дана од подношења отказа.

- Ризик и одговорност

13.1 Извођачево старање о Радовима

Извођач сноси потпуну одговорност за старање о Радовима од Датума почетка до датума обавештења из члана 8.2.

Одговорност потом прелази на Наручиоца. У случају да током наведеног периода дође до настанка губитка или штете у Радовима, Извођач се обавезује да надомести такав губитак или штету, тако да Радови буду у складу са Уговором.

Уколико до губитка или штете није дошло кривицом Наручиоца, Извођач се обавезује да обештети Наручиоца, друге извођаче Наручиоца, заступнике и раднике за губитке или штету насталу у Радовима и за све Захтеве или Трошкове у вези са Радовима, а који су настали због кршења Уговора у виду немара или других прекршаја учињених од стране Извођача, његових заступника или радника.

13.2 Виша Сила

Ако било која Страна буде или ће бити онемогућена Вишом Силом да извршава своје обавезе, дотична Страна је обавезна да о томе одмах обавести другу Страну. По потреби, Извођач обуставља извођење Радова и врши демобилизацију своје опреме у обиму који је договорен са Наручиоцем.

Ако дејство Више Силе траје дуже од 84 дана, било која Страна има право да раскине Уговор са отказним роком од 28 дана.

По раскиду, Извођач има право на исплату разлике у вредности изведених Радова и Материјала и Постројења испоручених на Градилишту, са корекцијом за:

а) све износе на које Извођач има право у складу са чланом 10.4,

б) Трошкове везане за обуставу и напуштање Градилишта,

ц) све износе на које Наручилац има право.

Нето доспела разлика се исплаћује или враћа у року од 28 дана од подношења отказа.

- Осигурање

14.1 Покриће

Извођач се обавезује да пре почетка извођења радова изврши и надаље одржава заједничко осигурање у име Страна:

а) за губитак и оштећење Радова, Материјала, Постројења и Опреме Извођача,

б) од одговорности за губитак, оштећење, смрт или повреду трећих лица или њихове имовине као последица извршавања Уговора од стране Извођача, укључујући и одговорност Извођача за штету нанету имовини Наручиоца мимо Радова, и

ц) од одговорности обе Стране и било ког представника Наручиоца за смрт или повреду особља Извођача, уколико до тога није дошло због немара на страни Наручиоца, Представника Наручиоца или њихових радника.

14.2 Аранжмани осигурања

Сва осигурања морају да буду у складу са условима из Прилога. Осигуравачи и услови осигурања подлежу одобрењу Наручиоца. Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе доказ о томе да су све полисе осигурања на снази и да су премије плаћене.

Стране заједнички задржавају сав новац примљен од осигуравача у вези губитака или оштећења радова и користе га за санирање губитака или штете или као обештећење за несаниране губитке или штету.

14.3 Пропуст да се изврши осигурање

Ако извођач не изврши или не одржава било које осигурање из претходних чланова или не поднесе ваљане доказе, полисе или признанице, Наручилац има право да без утицаја на било које своје друго право, изврши осигурање које покрива такво неизвршавање и плати доспеле премије и да исте поврати као одбитак од износа који су плативи Извођачу.

- Решавање спорова

15.1 Адјудикација

У случају настанка било каквог спора између Извођача и Наручиоца у вези са Уговором, укључујући вредновање које изврши и одлуке које донесе Наручилац, и исти не буде решен на пријатељски начин, било која Страна има право да спор поднесе на одлучивање у складу са приложеним Правилима за одлучивање у споровима (у даљем тексту: "Правила"). Адјудикатор је лице које су стране споразумно одредиле. Ако не дође до споразума, Адјудикатор се одређује у складу са Правилима.

15.2 Обавештење о незадовољству

Ако нека Страна буде незадовољна одлуком Адјудикатора или ако одлука не буде донета у року предвиђеним Правилима, она може да поднесе обавештење о незадовољству са позивом на овај члан у року од 28 дана од пријема одлуке или истека рока за доношење одлуке. Ако се обавештење о незадовољству не поднесе у предвиђеном року, одлука постаје коначна и за стране обавезујућа. Ако обавештење о незадовољству буде поднето у предвиђеном року, одлука је обавезујућа за обе стране и оне морају да одмах поступе у складу с њом, уколико одлука не буде измењена од стране арбитра.

15.3 Арбитража

Спор у вези којег је поднето обавештење о незадовољству коначно решава арбитар по правилима наведеним у Прилогу. Ако се не постигне споразум, арбитра одређује орган који је наведен у Прилогу. Расправа се одржава у месту које је наведено у Прилогу и на језику који је наведен у члану 1.5.

Посебни услови –

Додатне одредбе

Општи услови се мењају и допуњују укључивањем следећих додатних услова:

Ако ништа није наведено не примењују се никакви додатни услови.

| Став | Додатни општи услов |
| --- | --- |
| Члан 1.1.2. | Не примењује се |
| Члан 1.1.3 | „Цртежи“ представљају Пројекат за грађевинску дозволу-дигитални облик и Пројекат за извођење- штампани и дигитални облик |
| Члан 1.1.7 | „Датум почетка“ представља датум увођења у посао. |
| Члан 1.1.19 | „Радови“ не представљају пројектовање које врши Извођач. |
| Члан 3.1 | Наручилац ће у писаној форми издати овлашћење лицу које ће деловати у име Наручиоца. |
| Члан 4.4. | Рок од 14 дана мења се и гласи 7 дана од датума потписивања Уговора. Додаје се члан 4.4.1: Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и гласи : Изабрани понуђач је у обавези да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака које би могле да умање могућност коришћења објекта у гарантном року. Банкарска гаранција траје најмање онолико колико траје гарантни рок који је понуђач дао у оквиру понуде. |
| Члан 5.1 | не примењује се |
| Члан 5.2 | не примењује се |
| Члан 7.2 | Термин „Програм“ мења се и гласи „Динамички план радова“. Члан 7.2 „Извођач се обавезује да у року који је наведен у Прилогу Наручиоцу достави програм Радова по обрасцу који је наведен у Прилогу“ мења се и гласи“ Извођач се обавезује да у року који је наведен у Прилогу Наручиоцу достави Динамички план Радова на обрасцу који није прописан, у текстуалном и табеларном облику. |
| Члан 9.1 | Члан 9.1 став 1 реченица „Извођач се обавезује да без икаквог трошка на терет Наручиоца отклони све недостатке који су последица из пројеката Извођача, Материјала, Постројења или израде који нису били у складу са Уговором“ мења се и гласи: „Извођач се обавезује да без икаквог трошка на терет Наручиоца отклони све недостатке који су последица одступања од пројекта, материјала, постројења или израде који нису били у складу са Уговором.“ |
| Члан 9.2 | Не примењује се у делу који се односи на пројекат Извођача. |
| Члан 11.2 | Не примењује се |
| Члан 11.3 | Мења се и гласи: „Наручилац исплаћује Извођачу по привременим ситуацијама, на следећи начин: 30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 30% радова 30% уговорене вредности - по другој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 60% радова Најкасније у року од 28 дана по овери ситуација“. |
| Члан 11.4 | Не примењује се |
| Члан 11.5 | Не примењује се |
| Члан 11.6 | Мења се и гласи: „Наручилац исплаћује Извођачу по окончаној ситуацији на следећи начин: 30% уговорене вредности - по достави оверене окончанчане ситуације и 10% - по позитивном техничком прегледу објекта Најкасније у року од 28 дана по овери окончане ситуације, односно позитивном техничком прегледу објекта“. |
| Члан 11.8 | Члан 11.8 мења се и гласи: Извођач има право на законску затезну камату за сваки дан кашњења Наручиоца у плаћању по истеку предвиђеног рока за плаћање. |
| Члан 15.3 | Члан 15.3 мења се и гласи: Арбитража Сви спорови ће се решавати споразумно, а ако се не постигне споразум, исти ће се решавати у складу са правом Републике Србије. Арбитар, односно надлежни орган је - Привредни суд у Нишу. Место – Република Србија – град Ниш |

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

За Партију 2.

MОДЕЛ УГОВОРА

О ВРШЕЊУ СТРУЧНОГ НАДЗОРА

Закључен у _____________, дана __________________ године, између:

Наручиоца : општине Дољевац

са седиштем у  Дољевцу, ул. Николе Тесле број 121, 18410 Дољевац

ПИБ: 100491448,  Матични број: 07171820

Број рачуна: 840-154640-62

Телефон:018/4810-054, Факс:018/4810-055

коју заступа председник Горан Љубић,

(у даљем тексту: наручиоц)

и

Извршиоца: ________________________________________________________

са седиштем у ______________,  улица _________________________ број _________, ПИБ: _________________,  Матични број: __________________,

Број рачуна: ______________________,  Назив банке: _________________________

Телефон:___________________________

кога заступа  _____________________ (у даљем тексту: извршиоца),

Основ уговора:

ЈН Број: 404-2-57/2016-05

Понуда изабраног понуђача бр. 404-2-57/2016-05 од _______.2016.године.

Предмет уговора

Члан 1.

.

Предмет овог уговора су услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи I фазе тржног центра “Пуковац“ у Пуковцу - настрешнице за покривање пијачног простора, на кат. парц. број 3055/1 КО Пуковац.

Обавезе извршиоца

Члан 2.

Извршилац се обавезује да услуге који су предмет овог уговора, изврши у свему према Закону о планирању и изградњи и правилницима који уређују вршење стручног надзора, као и стандардима и правилима струке, те да у свему штити интерес Наручиоца, као и да Решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор, са лиценцама предвиђеним законом и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора. Решења о именовању одговорних лица за вршење стручног надзора су саставни део овог уговора.

Члан 3.

Обавезе Извршиоца су да:

- Изврши преглед пројекта пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење,  понуде за извођење радова, да изврши преглед динамичког плана извођења уговорених радова

- Уведе Извођача у посао

- Врши контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према техничкој документацији по којој је издата грађевинска дозвола;

- Врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности;

- Врши контролу и оверу количина изведених радова;

- Врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују;

- Врши давање упутстава извођачу радова;

- Врши сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, и

- Решава друга питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 4.

Извршилац је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца уколико је неопходно одступити од техничке документације у току извођења радова, предвиђеног квалитета материјала који се уграђују и у погледу других питања који утичу на квалитет уговорених радова, уговорену вредност изградње објекта и продужење рока изградње.

Извршилац је у обавези да провери основаност предмера и предрачуна за непредвиђене накнадне радове и преглед вишка и мањка уговорених радова, након чега даје писмено мишљење, које доставља Наручиоцу на разматрање.

Члан 5.

Извршилац је обавезан да у случају потребе за продужењем рока за извођење радова из уговора о вршењу стручног надзора, достави Наручиоцу детаљно образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, ради одлучивања о истом.

Извршилац је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и Комисије за примопредају и коначни обрачун.

Члан 6.

Извршилац је обавезан да изврши контролу и овери привремене ситуације и окончану ситуацију, које је Извођач обавезан уговором о извођењу радова да му достави на контролу и оверу. Након контроле и овере, извршилац је обавезан да ситуације са пратећом документацијом достави Наручиоцу на оверу и плаћање.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 7.

Извршилац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то једну бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице за добро извршење посла је док траје уговорна обавеза.

Наручилац ће уновчити меницу уколико Извршилац не испуњава уговорне обавезе које се односе на добро извршење посла.

Уколико извршилац не достави меницу у предвиђеном року, Уговор ће се раскинути.

Обавезе наручиоца

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати на име послова вршења стручног надзора износ од __________________________ динара, без ПДВ-а, односно _________________ динара, са ПДВ-ом.

Плаћање ће се извршити преносом средстава на рачун Извршиоца број _________________

код банке _______________________ , на следећи начин:

30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији

30% од уговорене вредности - по другој привременој ситуацији

30% од уговорене вредности - по окончаној ситуацији

10% од уговорене вредности - по позитивном техничком прегледу објекта

Најкасније у року од 28 дана по овери ситуација, односно позитивном техничком прегледу објекта.

Раскид уговора

Члан 9.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора уколико Извршилац не испуњава  своје обавезе, или их испуњава нестручно, несавесно или их обавља супротно интересу Наручиоца.

Уговор се раскида писменом изјавом са отказним роком од 10 дана од дана достављања изјаве, у којој мора бити наведен основ за раскид уговора. Трошкове раскида уговора сноси она страна која је скривила раскид уговора.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 10.

Спорови из овог уговора решаваће се споразумно, а уколико то не буде могуће за решавање спорова биће надлежан Привредни суд у Нишу. За све што није регулисано уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Овај уговор сачињен је у 4 примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 примерка.

ИЗВРШИЛАЦ 							 НАРУЧИЛАЦ

Општина Дољевац

____________________					_________________________

Горан Љубић

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

За Партију 3.

MОДЕЛ УГОВОРА

О ВРШЕЊУ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКТА

Закључен у _____________, дана __________________ године, између:

Наручиоца : општине Дољевац

са седиштем у  Дољевцу, ул. Николе Тесле број 121, 18410 Дољевац

ПИБ: 100491448,  Матични број: 07171820

Број рачуна: 840-154640-62

Телефон:018/4810-054, Факс:018/4810-055

коју заступа председник Горан Љубић,

(у даљем тексту:наручиоц)

и

Извршиоца: ________________________________________________________

са седиштем у ______________,  улица _________________________ број _________, ПИБ: _________________,  Матични број: __________________,

Број рачуна: ______________________,  Назив банке: _________________________

Телефон:___________________________

кога заступа  _____________________ (у даљем тексту: извршиоца),

Основ уговора:

ЈН Број: 404-2-57/2016-05

Понуда изабраног понуђача бр. 404-2-57/2016-05 од _______.2016.године.

Члан 1.

Предмет овог уговора су услуге техничког прегледа објекта - I фазе тржног центра “Пуковац“ у Пуковцу - настрешнице за покривање пијачног простора, на кат. парц. број 3055/1 у КО Пуковац.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да ће услуге техничког прегледа вршити у складу са Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковимаза поједине врсте објеката (Сл.гласник РС бр. 27/2015 и 29/2016). и другим прописима и правилима струке, као и у складу са примљеном техничком и другом документацијом за објекат за који се врши технички преглед.

Члан 3.

Извршилац изјављује и гарантује да његови запослени радници који ће обављати послове из овог Уговора у име и за рачун Извршиоца поседују бар једну од важећих лиценци број 400, 401, 410, 411 или 412 издату од Инжењерске коморе Србије.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу пре дана одређеног за вршење техничког прегледа достави техничку и другу документацију неопходну за вршење техничког прегледа и то :

1)    грађевинску дозволу;

2)    пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, по коме је објекат изграђен;

3)    пројекат изведеног објекта или пројекат за грађевинску дозволу, потврђен и оверен од стране извођача радова и надзорног органа да је изведено стање једнако пројектованом стању из пројекта за грађевинску дозволу;

4)    појединачне сертификате којима се доказује квалитет уграђеног материјала и опреме (декларације произвођача), односно извршених радова (пробне коцке, провере квалитета насутих подлога и др.);

5)    посебне сертификате које издају специјализоване овлашћене институције, а односе се на исправност одговарајућих система инсталација и опреме (лифтови, уземљење инсталација, емисије буке и

6)    грађевински дневник и друга градилишна документација која је, у појединим случајевима, предвиђена уговором о грађењу, као и књига инспекције.

Члан 5.

Извршилац је дужан да пре дана одређеног за технички преглед благовремено и детаљно проучи примљену документацију.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу за обављени посао из члана 1. овог Уговора плати новчану накнаду у од __________________________ динара, без ПДВ-а, односно _________________ динара, са ПДВ-ом.

Плаћање ће се извршити преносом средстава на рачун Извршиоца број _________________

код банке _______________________ , најкасније у року од 28 дана по испостави рачуна за извршене услуге техничког прегледа објекта (позитивног).

Члан 7.

Извршилац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то једну бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице за добро извршење посла је док траје уговорна обавеза.

Наручилац ће уновчити меницу уколико Извршилац не испуњава уговорне обавезе које се односе на добро извршење посла.

Уколико извршилац не достави меницу у предвиђеном року, Уговор ће се раскинути.

Члан 8.

Уговор се може мењати или допуњавати само уз обострану сагласност уговарача.

Члан 9.

У случају спора по овом уговору надлежан је привредни суд у Нишу.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

ИЗВРШИЛАЦ 							 НАРУЧИЛАЦ

Општина Дољевац

____________________					_________________________

Горан Љубић

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: општина Дољевац, ул. Николе Тесле број 121, 18410 Дољевац са назнаком: ,,Понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016,  НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.11.2016.године до 15,00  часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 03.11.2016. године, у 15,15 часова у просторијама Општинске управе општине Дољевац, Николе Тесле 121, 18410 Дољевац, у канцеларији број 11.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми, за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена).

Наручилац ће отворити све благовремене понуде у присуству овлашћених представника понуђача који поднесу писано овлашћење за присуствовање поступку отварања понуда.

Приликом јавног отварања понуда биће саопштене све чињенице које се обавезно уносе у Записник о отварању понуда, у складу са чланом 104. Закона.

Приликом отварања понуда Наручилац не може да врши стручну оцену понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника. Наручилац ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда доставити записник, у року од три дана од дана отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

| Ред. бр. | НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА |
| --- | --- |
|  | Образац понуде |
|  | Образац структуре цене |
|  | Образац трошкова припреме понуде - (образац се доставља уколико понуђач има трошкове припреме и подношења понуде) |
|  | Образац изјаве о независној понуди |
|  | Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН |
|  | Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем |
|  | Образац менично писмо – овлашћење (Образац 7.) |
|  | Образац захтева за регистрациј/брисање менице (Образац 8.) |
|  | Образац – Списак референци (Образац 9.) |
|  | Образац изјаве о достављању полисе осигурања (Образац 10.) |
|  | Образац – Потврада о реализацији раније закључених уговора (Образац 11.) |
|  | Образац изјаве о техничкој опремљености (Образац 12.) |
|  | Модел уговора |

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у три партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, може бити изабран као најповољнији само за једну од њих.

Докази из члана 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.   ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. став 6. ЗАКОНА

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Дољевац, ул. Николе Тесле број 121, 18410 Дољевац, са назнаком:

„Измена понуде у отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016 за партију број _____, за - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде у отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016 за партију број _____, - НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде у отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016 за партију број _____- НЕ ОТВАРАТИ”  или„ Измена и допуна понуде у отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016 за партију број ____- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглавља VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5 изјаве из поглавља VI ).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

9.1.1 За Партију 1.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, а плаћање се врши на следећи начин:

30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 30% радова

30% уговорене вредности - по другој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 60% радова

30% уговорене вредности - по оканчаној ситуцији

10% - по  позитивном техничком прегледу објекта

Најкасније у року од 28 дана по пријему оверених ситуација, односно позитивном техничком прегледу објекта.

9.1.2 За Партију 2.

30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији

30% од уговорене вредности - по другој привременој ситуацији

30% од уговорене вредности - по окончаној ситуацији

10% од уговорене вредности - по позитивном техничком прегледу објекта

Најкасније у року од 28 дана по пријему оверених ситуација, односно позитивном техничком прегледу објекта.

9.1.3 За Партију 3.

Најкасније у року од 28 дана по испостави рачуна за извршене услуге позитивног техничког прегледа објекта.

9.2. Захтеви у погледу гарантног  рока

Гарантни рок за јавну набавку - Радови на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора, не може бити краћи од 24 месеци од дана позитивног техничког прегледа објекта, односно издавања употребне дозволе.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова и пружање услуга

9.3.1 За Партију 1.

Рок за извођење радова не може бити  краћи од 30 календарских дана, нити дужи од 180 дана, од дана увођења у посао.

Понуђач је у обавези да у оквиру понуде достави ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА - текстуално и табеларно.

9.3.1 За Партију 2.

У складу са уговором потписаним са извођачем радова, а за оверу припремљених привремених и окончане ситуације, не дужи од 15. дана.

9.3.1 За Партију 3.

Рок за пружање услуга техничког прегледа је 15 дана од испостављања оверене окончане ситуације.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније  пет дана од дана закључења уговора,  полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава 10. Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу VI. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 За Партију 1.

11.1.1 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

Понуђач за Партију 1 – у јавној набавци - Радови на изгадњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05, се обавезује да у оквиру понуде достави једну бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице за озбиљност понуде  је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена, након потписивања уговора са изабраним понуђачем.

11.1.2 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

Понуђач је дужан да у понуди достави писмо о намерама банке да изда банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од дана отварања понуда.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

11.1.3 Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

Изабрани понуђач је у обавези да у тренутку примопредаје  радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешнице за покривање пијачног простора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака које би могле да умање могућност коришћења објекта у гарантном року. Банкарска гаранција траје најмање онолико колико траје гарантни рок који је понуђач дао у оквиру понуде.

11.2 За Партију 2.

Изабрани Понуђач за Партију 2 – услуге надзора над извођењем радова на изградњи I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05, је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави средство финансијског обезбеђења, за добро извршење посла и то једну бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице за добро извршење посла је док траје уговорна обавеза.

Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не поштује одредбе уговора.

Уколико изабрани понуђач не достави меницу у предвиђеном року, Уговор ће се раскинути.

11.3 За Партију 3.

Изабрани понуђач за Партију 3 - услуге техничког прегледа објекта - I ФАЗЕ ТРЖНОГ ЦЕНТРА „ПУКОВАЦ“ у Пуковцу – Настрешница за покривање пијачног простора број 404-2-57/2016-05, се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави средство финансијског обезбеђења, за добро извршење посла и то једну бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице за добро извршење посла је док траје уговорна обавеза.

Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не поштује одредбе уговора.

Уколико изабрани понуђач не достави меницу у предвиђеном року, Уговор ће се раскинути.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18 410 Дољевац, електронске поште на e-mail адресу opstina@opstinadoljevac.rs или факсом на број 018/4810-055 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-2-57/2016-05.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail opstina@opstinadoljevac.rs,, факсом на број 018/4810-055 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; председник општине Дољевац; јавна набавка [навести редни број јавне набавкe];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.